ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

ОТЧЕТ

ЗА ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД

от ДАНАИЛ СТЕФЧЕВ СЛАВОВ

управител на „ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД

| Относно: | Финансово и техническо състояние на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД; Резултати от дейността за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г. /първо тримесечие/. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, В съответствие с чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Договор за възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена отговорност „Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, Ви представям отчет за финансово и техническо състояние на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД и резултатите от дейността за гореописания период, структуриран по основни направления, както следва:

- Изпълнение на целите заложени в Бизнес-програмата на дружеството

  - Реализирани приходи през отчетния период, при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнес-програмата. Причини за отклоненията.

| Направления на реализация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Мярка | Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА за 2023 г. | Отчетни данни за 2023 г. | Отклонение | Изпълнение % |
| 1. | Специална продукция и услуги | х.лв. | 520 | 244 | -276 | 47 |
| 1.1 | - за МО |  | 520 | 134 | -386 | 26 |
| 1.2 | - специален износ, ВОП | х.лв. |  |  |  |  |
| 1.3 | - друга спец. продукция |  |  | 110 | 110 |  |
| 2. | Гражданска продукция и услуги | х.лв. | 5 280 | 5 857 | 1 270 | 111 |

През отчетния период са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 6 933 хил. лв. – при заложени 6 320 хил. лв., или с 613 хил. лв. повече спрямо заложения обем в БИЗНЕС ПРОГРАМАТА. Преизпълнението на производствената програма над предварително набелязаните цели се дължи основно на реализиране на максимален производствен капацитет на Дружеството и пълна заетост на целия личен състав. Въпреки продължаващата световната икономическа и политическа криза в следствие на войната в Украйна, „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД успява да привлече нови клиенти и съответно да осигури повишаване на приходите.

1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестиционна, финансова).

| Фактори | 2023 година | 2022 година | Отклонение | Влияние на факторите % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приходи от оперативна дейност (OR) | 6 933 | 8 417 | -1 484 | 82.37 |
| 2. Финансови приходи (FR) | 4 |  | 4 | 100.00 |
| 3. Извънредни приходи (ER) |  |  |  |  |
| 4. Разходи за оперативна дейност (OE) | -6 835 | -7 583 | -748 | 84.20 |
| 5. Финансови разходи (FE) | -15 | -2 | 13 | 750.50 |
| 6. Извънредни разходи (EE) (др. Данъци алтернативни на корпоративния) |  |  |  |  |
| Счетоводен финансов резултат за данъчно преобразуване (п.1+п.2+п.3-п.4-п.5-п.6) | 87 | 832 | -745 | 10.46 |

В края на отчетния период Дружеството е реализирало печалба в размер на 87 хил. лв. Процентът на разходите, несвързани пряко с дейността, е незначителен. По отношение на  приходите, несвързани с дейността, предприятието реализира приходи от продажба на скрап и бракувани съоръжения в размер на 187 хил. лв. и приходи по програмата за компенсиране на бизнеса за повишената цена на електроенергията – 162 хил. лв. През отчетния период делът на незавършеното производство е 672 хил. лв.

1.3. Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията.

| Показатели | Мярка | Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА | Отчетни данни за I–во тримесечие на 2023г. | Отклонения | Изменение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нетни приходи от продажби | х.лв. | 5 800 | 6933 | 1 133 | 119.53 |
| Други доходи (без финансови приходи/разходи) | х.лв. |  |  |  |  |
| Финансов резултат (балансов) | х.лв. | 560 | 103 | -457 | 18.39 |
| Рентабилност на приходите от продажби | % | 9.66 | 1.61 | -8.05 | 16.67 |
| Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност | лв. | 105 | 117 | 12 | 111.42 |
| Разходи на 100 лв. общо приходи | лв. | 97 | 108 | 11 | 111.34 |
| Задължения в т.ч. до 12 месеца | х.лв. | 4 555 | 3 709 | -846 | 81.43 |
| Вземания в т.ч. до 12 месеца | х.лв. | 7 235 | 6 879 | -356 | 95.08 |

*Допълнителен анализ по т.7 и 8 -  в т. 2.1 и 2.6 .

В Бизнес програмата към края на отчетния период е заложена 9.66 % рентабилност за отчетния период, а отчетената възлиза на 1.61 %. В частта „Нетни приходи от продажби“ преизпълнението на поставените цели (увеличение с  1 133 хил. лв.) е резултат от съвкупните усилия на ръководството и дейността на целия екип на Дружеството към осигуряване на своевременни и качествени ремонти дейности и привличане на нови клиенти.

1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги:

- анализ на ефекта от работа под нормален (обичаен) капацитет на натовареност;

- анализ по статии и елементи на калкулация;

- причини за отклоненията на ниво производствена себестойност и пълна себестойност.

|  | Разходи | За първо тримесечие на 2023 г. |  | За първо тримесечие на 2022 г. |  | Изменение |  | Темп на изменение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сума /хил.лв/ | Структура на разходите | Сума /хил.лв/ | Структура на разходите | Сума /хил.лв/ | Структура на разходите |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | I. Разходи за дейността |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разходи за материали | 1 843 | 0.26 | 1 691 | 0.26 | 152 | 0.15 | 8.99 |
| 2 | Разходи за външни услуги | 2 512 | 0.30 | 1 860 | 0.29 | 652 | 0.62 | 35.05 |
| 3 | Разходи за амортизации | 246 | 0.04 | 251 | 0.04 | -5 | -0.01 | -1.99 |
| 4 | Разходи за заплати | 2 248 | 0.34 | 2 083 | 0.32 | 165 | 0.16 | 7.92 |
| 5 | Разходи за социални осигуровки | 627 | 0.10 | 547 | 0.08 | 80 | 0.08 | 14.62 |
| 6 | Разходи за данъци такси и други | 14 | 0.00 | 4 | 0.00 | 10 | 0.01 | 250.00 |
| 7 | Други разходи | 16 | 0.01 | 27 | 0.01 | -11 | -0.01 | -40.74 |
|  | Общо I | 7 507 | 1.00 | 6 463 | 1.00 | 1 044 | 1.00 | 16.15 |
|  | II. Финансови разходи |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Лихви | 6 | 0.00 |  | 0.00 | 6 | 0.46 |  |
| 9 | Разходи по вал. операции | 7 | 0.00 |  | 0.00 | 7 | 0.53 |  |
| 10 | Други фин. разходи | 2 | 0.00 | 2 | 1.00 |  |  |  |
|  | Общо II | 15 | 0.00 | 2 | 1.00 | 13 | 1.00 | 650.00 |
|  | III. Извънредни разходи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Извънредни разходи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо III |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо разходи | 7 522 | 1 | 6 465 | 1 | 1 057 | 1 | 16.35 |

По данните от горната таблица е видно, че се запазва тенденцията за увеличение на разходите за 2023 г. спрямо тези за 2022 г. Основна причина за наблюдавания ръст се дължи на значително повишение на цените на материали, консумативи, електроенергия и труд, в следствие пиковите нива на инфлация в страната и света.

1.5. Осигуряване на самоиздръжката на Дружеството.

Видно от междинния финансов отчет за първото тримесечие на 2023 г., Дружеството осъществява дейност без привлечен капитал и приключва периода с наличност от парични средства над 1,8 млн. лв. Към датата на текущия отчет „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД няма изискуеми и просрочени задължения към институции и контрагенти, както и неизплатени заплати към персонала.

1.6.  Оптимизиране на разходите

- Инвестиции в машини и оборудване

В точка 6.1. подробно са описани направените инвестиции в ремонти на дълготрайни материални активи. Заложени в Бизнес плана за отчитания период са инвестиции в размер на 26 хил. лв., а реално са направени такива на стойност 36 хил. лв.

- Реорганизацията на числеността и структурата на персонала

Ръководството на Дружеството продължава усилия по пълна заетост и оптимизация на всички работници и служители и през 2023 г.

- Намаляване използването на външни изпълнители за част от дейностите извършвани на територията на предприятието, по отношение както на ремонта на кораби, така и на дейностите по саморемонт.

Всеки вид дейност, включително кораборемонта, има цикличност и сезонност. В тази връзка при наличие на ненатовареност в производството поддържането на изпълнителния състав в оптимален брой е неефективно и нецелесъобразно. Последното налага използването на подизпълнители за специфични дейности при интензивно производство и постоянно заетост на Производствените мощности.

Към края на 2022 година изпълнените поръчки като обем са значително завишени спрямо 2021 година, което от своя страна резолира в завишение на разходите като цяло.

- Осигуряване на по – висока натовареност на доковите съоръжения – през първата четвърт на 2023 г. натовареността на доковите съоръжения е два пъти по – висока съпоставимо с тази от последното  тримесечие на 2022 г., а именно 88 % към 31.03.2023 г. спрямо 41 %.

- Намаляване на консумацията на електроенергия в цехове, административна сграда и офиси

През отчетния период продължава внедряване на енергоспестяващи лампи (замяна натриевите лампи и метал халогенни с LED осветители) и подмяна на осветлението по плаващите докове и вътрешната инфраструктура на завода.

2. 	Ефективност на политиката за добро корпоративно управление.

2.1. Информация за политиката и дейността по събиране (извънсъдебно) на вземанията на Дружеството. Анализ на възрастовата структура на вземанията.

Към 31.03.2023 г. вземанията на Дружеството възлизат на 6 879 хил. лв., разпределени както следва:

- от клиенти – 4 673 хил. лв.

- по предоставени аванси – 63 хил. лв.

- вземания по предоставени гаранции към клиенти – 87 хил. лв.

- от свързани лица – 850 хил. лв.

- предплатени разходи – 27 хил. лв.

- ДДС  за възстановяване – 273 хил. лв.

- други – 847 хил. лв.

- съдебни вземания – 58 хил. лв.

2.2. Намиращи се в производство съдебни дела, по които „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД е страна за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.:

1. ХЕЛЛЕНИКА ООД - спор по чл. 45, чл. 55, чл. 86 ЗЗД,  чл. 109 ЗС

1.1. Гр. дело №1358/2020 г. по описа на Окръжен съд - Варна - образувано от ХЕЛЛЕНИКА ООД срещу „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД с предмет:

-иск с правно основание чл. 109 ЗС – неоценяем;

- иск с правно основание чл. 45 и чл. 86 ЗЗД с цена 189 852.60 лева;

- иск с правно основание чл. 55 и чл. 86 ЗЗД с цена 70 835.08 лева;

Приключило с решение от 13.12.2021 г.

1.2. В. гр. дело № 125/2022 г. по описа на Апелативен съд - Варна - образувано по въззивни жалби на двете страни.

Приключило с решение № 83/13.06.2022 г.

1.3. к.гр.д. 3994/2022 г.

Етап на делото: ЗЗ на 11.04.2023 г. - не е публикуван съдебен акт.

2. ХРИСТИЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ - трудов спор.

2.1. Гражданско дело №1404/2020 г. по описа Районен съд Варна

Ищец: Християн Христов Иванов

Ответник: ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – Варна” ЕООД

Цена на иска: 7856,52 лв.

Правно основание: чл. 344, ал. 1, т. 1,2,3 във връзка с чл. 225, ал. 1 от КТ

Постановено е решение от Районен съд Варна. Срещу решението е депозирана жалба.

2.2. в.гр.д. №196/2021 г. по описа на Окръжен съд – Варна, гражданско отделение, образувано по жалба от ищеца срещу Решение на Районен съд Варна;

Въззивник: Християн Христов Иванов

Въззиваем: ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

Постановено е Решение  806/26.04.2021 на Окръжен съд.

2.3. к.гр.д. № 4810/2021 г. по описа на ВКС

Етап на делото: Делото е обявено за решаване.

3. „ЕМАКС“ ООД - спор по чл. 34 от ЗЗД във връзка с чл. 61, ал. 3 от ЗЗД

3.1. Търговско дело №354/2021 г. по описа на Окръжен съд – Варна

Ищец: „ЕМАКС“ ООД

Ответник: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

С решение № 25/19.01.2023 г. ВОС е осъдил „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД, да заплати на „ЕМАКС” ООД сумата 50297.32 лв., представляваща стойност на необходимите разноски – материали, труд, транспорт и обработка, за извършване на работа изцяло в чужд интерес, представляваща събиране, транспортиране и обработка на 70.820 т. опасни отпадъци, с кодове – 160708, 130403 и 160708 и транспортиране на 12.000 т. опасни отпадъци, с код 130403, ведно със законната лихва, считано от депозиране на исковата молба – 09.06.2021 г., до изплащането.

Етап на делото: Подадена е въззивна жалба

4. „БС-ШИПИНГ“ ООД и МОРСКА БАНКА АД - търговски спор

4.1. Търговско дело 23/2022 г. по описа на Варненски окръжен съд

Ищец: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник: „БС-ШИПИНГ“ ООД и МОРСКА БАНКА АД

Цена на иска: 8 590,71 евро

Етап на делото: Връчване на съдебни книжа.

5. Изп. д. № 35/2017 г. по описа на ЧСИ Румяна Тодорова

Взискател - "Терем-КРЗ Фл. арсенал - Варна" ЕООД

Длъжник – Светлана Маркова Георгиева

Размер на вземането: 561 лв. главница и 77.31 лв. лихви за забава.

Етап на делото: Частично е събрано вземането.

6. Изп. д. № 36/2017 г. по описа на ЧСИ Румяна Тодорова

Взискател - "Терем-КРЗ Фл. арсенал - Варна" ЕООД

Длъжник – Денка Стоянова Стойчева

Размер на вземането: 561 лв.

Етап на делото: Частично е събрано вземането.

7. Изп. дело №752/2021 г. по описа на ЧСИ Надежда Денчева

Взискател:  „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД

Длъжник: „БИОБАЛАНС 2017“ ООД

Размер на вземането: 3658,61 лева (с включени лихви към дата 22.11.2022 г.)

8. Изп. дело № 688/2022 г. по описа на ЧСИ Станислава Янкова

Взискател: Магдалена Колева Добрева

Длъжник:  „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД

Размер на задължението: главница - 800 лева

Етап на делото - размяна на книжа между страните с цел установяване факта на погасяване на вземането през 2020 г.

9. Ч.т.д. № 567/2022 г. по описа на Окръжен съд - Варна - обезпечаване на бъдещ иск

Молител: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник: „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД

Определение № 1297/2022 г. за допускане на обезпечение в полза на молителя.

10. Т.д. 2332/2023 г. по описа на Софийски градски съд

(Първоначално образувано като т.д. 168/2022 по описа на Софийски окръжен съд, прекратено и изпратено по подсъдност на Софийски градски съд)

Ищец/Ответник по насрещен иск: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник/Ищец по насрещен иск: „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД

Етап на делото: размяна на книжа по чл. 365 - 373 ГПК.

2.3. Информация за събрани съдебни и присъдени вземания.

Към края на отчетното тримесечие на Дружеството са присъдени следните вземания:

- 1 102,90 лв. присъдени и получени вземания по делото с Янаки Янакиев;

- 1 558,00 лв. присъдени вземания по делото с Антон Димитров;

  - Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.

За отчетния период „Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД няма получени застрахователни обезщетения, начислени глоби, санкции, неустойки.

  - Информация по отписани вземания – причини.

От началото на 2023 г. Дружеството няма отписани вземания.

2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията.

Към края на отчетния период краткосрочните търговски задълженията на Дружеството възлизат на 5 388 хил. лв., както следва:

- Задълженията към доставчиците са 2 616 хил. лв.

- Задължения по получени аванси от клиенти са в размер на 423 хил. лв.

- Задължения към персонала 1 343 хил. лв.

- за заплати към персонала 555 хил. лв.;

- за социални осигуровки 264 хил. лв.;

- пенсионни и други задължения към персонала 521 хил. лв.;

- Задължения към свързани лица 555 хил. лв.

- Задължения за  данъци 339 хил. лв.

- Задължения по получени гаранции 108 хил. лв.

- Други текущи задължения 4 хил. лв.

- Продукти, пазари и маркетингова политика.

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.

През периода 01.01.2023 г.  – 31.03.2023 г. са изпълнени 9 договора за кораборемонт, като е много важно да се отбележи, че предстои приключване на договори в процес на изпълнение със значителни обеми и ще бъдат реализирани през първата част на следващия отчетен период.

Продължаваме да реализираме договори с украински, турски, гръцки и български корабособственици.

Наблюдава се тенденциозно подновяване на метал по корабните корпуси от корабособствениците, което е показателно за тяхното финансово състояние.	Продължаваме успешно обезпечаване на договори за техническа поддръжка на специализирани кораби за удълбочаване тип „дълбачки“, като в допълнение имаме реализирани и договори за кораборемонт със същия клиент.  Предстои реализиране на два големи проекта със същата компания, като те ще бъдат отчетени през второто и третото тримесечие на текущата година.

Реализиран е втори ремонт с нов клиент за Дружеството, като успешното завършване доведе до очакване на следващ  трети кораб през месец Април.

Дружеството успява да се утвърди сред украинския флот и корабопрителжатели, като запитвания от същите биват получавани ежеседмично.

През първото тримесечие на 2023 г. непрекъснато се изготвят ценови предложения от офертен отдел /ТОК/. По част от кореспонденциите преговорите са в напреднала фаза и предстои реализиране на поръчки. Наблюдава се повишаване на интереса към Дружеството, отчитайки завишения брой запитвания за кораборемонт, които получаваме. Наблюдава се директен контакт на корабособственици и/или посредници по препоръка на техни партньори, което говори за издигане и популяризиране името на „Терем-КРЗ Флотски Арсенал – Варна“ ЕООД.

Отново следва да се подчертае влиянието на започналия на 24.02.2022 г. военен конфликт между Руската Федерация и Украйна, който доведе до промяна в конюнктурата на пазара в Черноморския басейн. Това ще наложи на Дружеството корекции по Бизнес програмата и необходимостта от разработване на повече западни пазари. От друга страна, разработване на западни пазари в момент, в който Черно море е с изключително завишени застрахователни полици за корабособствениците, ще бъде значително по-трудно.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността.

През първото тримесечие на 2023 г. основният акцент върху дейността на Отдел „Материално и техническо снабдяване“ /МТС/ беше в организиране на доставките на консумативи, резервни части, материали и всичко съпътстващо производствената и оперативна дейност на завода, като се следи и се избират най-конкурентни оферти спрямо цена-качество-срок. Трябва да се отбележи и подписването и подновяването на договорите с доставчици на материали, като се целят връщане на ценови нива, както и подобряване на такива, доколко е възможно.

Освен подновяването на договорите с доставчици, сключваме и нови такива, за да поддържаме нивата на конкуренция по-високи, което от своя страна води до увеличаване на маржа за завода. С оглед на повишаването на цените на суровините през последните месеци, респективно повишаването на материалите и стоките, сме започнали предоговаряне на цени и условия. Непрекъснато търсим конкурентни оферти и проследяваме нови фирми на пазара.

МТС не се ограничава в отношения с едни и същи доставчици, а точно обратното, постоянно конкуриране на всички фирми и съпоставяне на оферти с оглед получаване по-добри условия и цени. Наблюдава се сериозен „скок“ в цените на всички суровини, материали и енергии. Всичко това води до повишаване цените на крайните продукти, което пряко нарушава утвърдените към момента цени, по които дружеството работи.

Започването на военния конфликт между Руската Федерация и Украйна, рефлектира пряко върху цените на суровините, материалите и доставките. Снабдяването с материали е изключително затруднено, офертите са с валидност 1 (един) – 2 (два) дни, а в някои случаи и часове. Закупуването на големи количества метал, тръби и пр. е почти невъзможно и налага постоянни и сериозни преговори със собственици на фирми доставчици. Всичко споменато до тук рефлектира пряко върху резултатите на дружеството, като постоянно вземаме мерки, коригирайки моментно цените по извършваните от нас услуги. Наблюдава се по-стабилен и устойчив пазар, спрямо първите дни и месеци след конфликта.

3.3. Производствена дейност

През първо тримесечие на 2023 г. е произведена специална продукция за 244 хил. лв.  при заложени 520 хил. лв. в бизнес плана – изпълнението е 47 %. Относителният дял на продукцията за МО спрямо общо произведената специална продукция за периода е 2 %.

Ремонтираната гражданска продукция възлиза на 5 857 хил. лв., при заложени 5 280 хил. лв. в бизнес плана, изпълнението е 111 % и представлява 96 % от цялата произведена продукция.

Основен дял в производственото оборудване в Дружеството заемат доковите съоръжения със заетост през отчетния период както следва:

- Брой докувани обекти:

- ДОК 2 и стапели - 13 кораба.

- ДОК 1 - 7 кораба.

- Брой завършени кораби: 18 бр.

- Натовареност на доковите съоръжения: 88 %

3.4. Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.

- Завършено е основното трасе на оптична свързаност.

- Увеличена е 6 /шест/ пъти скоростта на интернет достъпа на дружеството.

- Изградена е звездообразна надеждна оптична вътрешна интернет мрежа, като се запазва старата медна мрежа като резервна.

- Заменена е с оптична свързаност част от последните безжично свързани камери за видео наблюдение.

- Разработва се нов уебсайт на дружеството.

- Системи за управление на качеството, лицензи, патенти и права на интелектуална и индустриална собственост.

| 4.1. Посочете въведени в предприятието Системи за управление на качеството, както и притежавани права върху обекти на индустриална собственост. За текущия отчетен период пояснете нововъзникналите обстоятелство във връзка със сертификатите, патенти и т.н. права |  |  |
| --- | --- | --- |
| Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти, както следва: |  |  |
| Министерство на отбраната “ Политика по въоръжението “ 10.01.2001 г. “ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД – е присвоен NCAGE – код 000LU на производител/търговец по НАТО – ДПВ . |  |  |
| Сертификат – AQAP – 2110 Серия СК №221/2021 - комплексен ремонт, модернизация на подводни и надводни военни и граждански плавателни съдове и съоръжения; проектиране, производство и ремонт на корабна и обща машиностроителна продукция; строителство на малотонажни плавателни съдове с общо и специално предназначение | Подновен 20.05.2021 г. | Валиден до 20.05.2023 г. |
| Сертификат за качество № BG 002026 ### ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството” - Кораборемонт и преустройство на търговски кораби - Корабно проектиране и корабостроене. Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници. | Подновен 09.08.2021 г. | Валиден до 12.08.2024 г. проведен надзорен одит 08.08.2022 г. |
| Сертификат за качество № BG 002027 ### ISO 14001:2015 “Системи за управление по отношение на околната среда“ - Кораборемонт и преустройство на търговски кораби - Корабно проектиране и корабостроене. Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници. | Подновен 09.08.2021 г. | Валиден до 06.09.2024 г. Проведен надзорен одит 08.08.2022 г. |
| Сертификат за качество № № BG 002028 ### ISO 45001:2018 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа “ - Кораборемонт и преустройство на търговски кораби - Корабно проектиране и корабостроене. Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници. | Подновен 09.08.2021 г. | Валиден до 06.09.2024 г. проведен надзорен одит 08.08.2022 г. |
| Свидетелство № 7.1.27 - акт освидетельсвования 17.60189.252 - (22009000) диагностика на устройствата, уредбите, механизмите, оборудването, корпусните конструкции и др. обекти подлежащи на техническо наблюдение. - (22014000) преоборудване, модернизация и ремонт на обекти подлежащи на техническо наблюдение (кораби, корпусни конструкции, корабно оборудване, изделия и др.) - (22014001) монтаж и пускане в експлоатация на електрическо и автоматизирано оборудване и оборудване за автоматизация - (22014002) техническо обслужване и ремонт на електрическо оборудване и оборудване за автоматизация - (22013000) метеорологично поддържане на технически обекти за наблюдение | Издаден на 27.09.2021 г. | Валиден до 27.09.2026 г. Ежегодно се потвърждава до изтичане на срока 27.09.2022 г. |
| Свидетелство № 7.1.4.3 - акт освидетельсвования 16.00199.252 - заваряване на корпусни конструкции , детайли корабни устройства и механизми - 21001700 - безразрушителен контрол (ултразвукова, магнитно прахова и капилярна дефектоскопия) | Издаден на 27.09.2021 г. | Валиден до 27.09.2026 г. Ежегодно се потвърждава до изтичане на срока 27.09.2022 г. |
| Удостоверение № В 140 “ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД е вписан в Регистъра на държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност , с регистрационен № 140 , като лице което извършва поддържане и ремонтиране на : - Съдове, работещи под налягане; - Резервоари по § 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане; - Метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ; - Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове: - Ацетиленови уредби; - Мостови, козлови, портални и кулови кранове и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. | Издадено на 03.12.2008 г. | Ежегодно се потвърждава – ноември – декември – ИДТН (протокол от проверката) |
| Лицензия № 823 За осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; - Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уредби или котли в административни, жилищни и обществени сгради; - Подвижни работни площадки. Държавна агенция за метрология и технически надзор | Издадено на 31.01.2023 г. | Ежегодно се потвърждава – ноември – декември – ИДТН (протокол от проверката) |

4.2. Екология.

Осигуряване опазване на околната среда за периода на първо тримесечие на 2023 г.:

- Сключен Договор с Изпълнителна Агенция по Околна Среда (ИАОС) за извършване на акредитирани пробонабирания и анализи на водни проби;

- Сключен Договор с  “МЕТАЛЦВЕТ“ ЕООД за покупко-продажба на черни метали и стружки от цветни метали;

- Сключен Договор с  “СКРАП МЕТАЛС С.М.“  ООД за покупко-продажба на всички бракувани и излезли от употреба превозни средства на територията на дружеството;

- Сключен договор с „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД за извършване на дейности по третиране на битови отпадъци;

- Изготвен химичен анализ на водата за питейно-битови цели, който се предоставя на корабите, зареждащи вода;

- Представена в  Басейнова  дирекция „ Черноморски район“  (БДЧР) Декларация по чл. 194 б от Закона за водите за водовземане от подземни води;

- Доклад до БДЧР за Изпълнение условията в разрешително за водовземане от подземни води, съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите

- Изготвена Информация по чл. 20, ал.8 от Наредба №7 за консумация и количества вложени органични разтворители за 2022 г. и представена в РИОСВ-Варна;

- Ежемесечен отчет в НИСО към ИАОС  за дейности по отпадъците;

- Извършвани  ежемесечни и тримесечни акредитирани пробонабирания и анализи на води-отпадъчни,  дъждовни,  подземни в съответствие с действащо Разрешително;

- Резултатите от т. 12. се предоставят в Регионална инспекция по Околната среда и Водите - Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ ;

- Представени в ИАОС  Годишни отчети за образувани производствени и опасни отпадъци за отчетна 2022 г;

- Изготвен и представен в РИОСВ-Варна на Годишен доклад  по Регламент 166 (ЕО);

- Изготвени и представени в РИОСВ-Варна на: Информация по Примерен образец към чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/21.10.2013  г.

- Изготвен и представен в РИОСВ и МОСВ „План за управление на разтворителите” (ПУР) за 2022 г. и «Схема за намаляване на емисиите»  (СНЕ) за 2023 г. – за утвърждаване;

- Докладване в Европейски Регистър за Изпускане и Пренос на Замърсители;

- Предадени  формирани отпадъци  за последващо третиране на лицензираните фирми и оформяне на съпътстваща документация;

- Извършена санитарна сеч, почистване на тревни площи на територията на Дружеството;

- Обучение на служителите по отдели за действия при спешни и неотложни възстановителни работи при бедствия и аварии на територията на Дружеството;

- Представена информация на вътрешен одит по ISO 14001:2015;

- Изготвен План за изпълнение на цели за поддържане и подобряване на изискванията на ISO на „ТЕРЕМ-КРЗ, включваща ISO 14001:2015;

- Изготвен регистър на аспектите на околната среда за външен одит;

- Обработка на документи по изискванията на ISO 14001:2015 за вътрешен одит;

- Контролна проверка от РИОСВ-Варна /Протокол от проверка № 001051/21.02.2023 г./ по условия в Разрешително за заустване на отпадъчни и дъждовни води във воден обект. Няма констатирани нередности, няма предписания.

5. Управление на човешките ресурси.

5.1. Осигуреност на предприятието с работна сила и анализ на производителността на труда

| № по ред | Показатели | Мярка | Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА за периода | Отчетни данни за периода | Отклонения | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средно списъчна численост на персонала в края на периода | чов. | 405 | 407 | 2 | 0.49% |
| 2 | Средства за работна заплата (без социалните разходи) | х. лв. | 2 393 | 2 876 | 483 | 20.18% |
| 3 | Средна месечна работна заплата на едно лице (без социалните р-ди) | лв. | 1 969 | 1 960 | -9 | -0.46% |
| 4 | Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби за 1 месец | лв. | 14 321 | 17 034 | 2 713 | 18.94% |

Към 31.03.2023 г. в Дружеството работят 407 човека - средно списъчен състав, без включени майки (ССС).

5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време.

В Дружеството се прилагат следните системи за заплащане на труда:

- сделна;

- договорено брутно трудово възнаграждение;

На сделна система са работниците от основното производство. На договорено брутно трудово възнаграждение са всички служители неангажирани пряко в производството, работниците от спомагателните отдели, работници в основното производство извършващи спомагателни дейности и ниско квалифицирани работници.

| ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ | 7 517 |
| --- | --- |
| НЕОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ | 1 415 |
| ОТ КОИТО В ПЛАТЕН ОТПУСК | 816 |
| ЗА ЕДИН РАБОТНИК |  |
| ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ | 18.60 |
| НЕОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОДНИ | 3.65 |
| ОТ КОИТО В ПЛАТЕН ОТПУСК | 2.02 |

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

Дружеството поддържа нужната компетентност на специалистите ангажирани в производството както и тези, отговарящи за дейността на ИСУ, чрез ежегодното им обучение. За съжаление почти не се намират млади кадри за работа, тъй като заплащането, към което се стремят, е непосилно за Дружеството.

5.4 Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.

|  | За първо тримесечие на 2023 г. | За първо тримесечие на 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Назначени | 12 | 10 |
| Освободени | 14 | 11 |

Няма промяна в организационната и управленска структура на Завода през последното тримесечие.

5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките.

Опазването на здравето и безопасността при работа е основа, върху която се извършва  цялостната дейност на  „ТЕРЕМ КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД.

През първото тримесечие на 2023 година дейността по безопасност и здраве при работа е с акцент  към превантивен контрол по спазването на изискванията за осигуряване на безопасност в трудовата дейност на работещите в дружеството, за поддържане на устойчивата тенденция на намаление на трудови злополуки, както и за спазване техническите, технологическите и безопасните изисквания при експлоатацията на машините, съоръженията и уредите по цехове и по ремонтираните кораби.

За посочения период на територията на дружеството няма регистрирани трудови злополуки.

В дружеството са проведени следните мероприятия по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, в това число и предвидените технически мероприятия, организационни и санитарно-технически мерки съгласно „План за действие по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ”ТЕРЕМ КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД”:

- извършван е ежедневен оперативен контрол и проверки по работните места и работните площадки и са взети незабавни мерки по отстраняване на допускани нарушения на нормите за безопасна работа;

- осъществени са проверки по всички структурни звена в дружеството, съгласно въведената интегрирана система на управление, отразени с Чек-листи ФМ16.02 (38 бр. за настоящия период);

- контролира се срока на годност на удостоверенията за преминато обучение по правилника за безопасност и здраве при работа по ел. обзавеждането с напрежение до 1000 V за персонала на външни фирми работещи на територията на дружеството (заварчици, корпусници и ел. монтьори);

- проведени начални инструктажи - подизпълнители и всички други лица посещаващи производствени звена на предприятието (през настоящия период са проведени инструктажи по БЗР на 963 лица включително и новоназначените в дружеството);

- от началото на годината се води и тетрадка за инструктаж по безопасност на  труда и на чуждите граждани (инспектори, техници и др. представители на корабособственика), посещаващи дружеството, до момента инструктирани - 63-ма, като на всеки се дава и диплянка с правилата в завода.

- своевременно е осигурявана безплатна храна на работещите, лични предпазни средства и специално работно облекло;

- ремонтни дейности осигуряващи здравословни условия на труд и санитарно-битово обслужване на работници и служители в дружеството;

- извършван е постоянен контрол за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други

Трите СО (синдикални организации) към настоящия момент са легитимно представени в дружеството, както и техните представители в Съвета за Социално Сътрудничество (ССС).

С взаимно разбиране се стремим и засега успяваме да запазим социалния мир, и извършваното преструктуриране на дружеството.

Численият състав на членовете от отделните синдикални организации в  “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД през отчетния период се движи в следните граници е:

- ФНСО – БА към КНСБ –  17 %

- СО НС “ ОТБРАНА” към КТ “ Подкрепа” – 20 %

- СО при РПС “ Промяна “ – 58 %

- Присъединени към КТД – 5 %

5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)

За периода Дружеството няма такива проекти.

- Управление на материалните ресурси на дружеството.

  - Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи – материални и нематериали. Оценка на срока на откупуване, възвръщаемостта на инвестицията и ползата от нея. Разходи за текуща поддръжка и текущи (некапитализиращи) ремонти.

| № по ред | Показатели | Мярка | Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА за периода | Отчетни данни за периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции, в т.ч. | х. лв. |  | 36 |
| 1.1. | - придобити | х. лв. |  | 36 |
| 1.2. | - в процес на доставка/ изграждане | х. лв. |  |  |
| 1.3. | - изградени по стопански начин | х. лв. |  |  |

През отчетния период направените инвестиции и разходи за текущо поддържане на машини, съоръжения и сграден фонд се изпълняват в съответствие с възникналите проблеми и  необходимости, съобразени с финансовите възможности на Дружеството.

    - За подобряване производителността на труда, енергоемкостта, материалоемкостта, качеството на произведената продукция и подобрението на условията на труд през 2023 година са закупени машини и съоръжения на стойност  - 36 хил. лв.

    - Транспортни средства –

    - Машини , съоръжения и оборудване  –  18 хил. лв.

    - Стопански инвентар – 18 хил. лв.

    - Извършените ремонти с цел подобряване условията на труд и съхранение на ДМА са на стойност – 14 хил. лв.

Ремонт и поддръжка на машини. Ремонт и поддръжка на оборудване; 13. Ремонт и поддръжка на съоръжения; 1.

Разходите за текущи ремонти са необходими в резултат на остарялото производствено оборудване, работа в корозионна среда (морска вода), голям обем на номенклатурата на ремонтните дейности, отдалеченост на Дружеството и голямата вътрешнозаводска инфраструктура. Според оценката на закупените и ремонтирани ДМА се определя срока на възвръщаемостта на направените разходи – от 3 до 4 години.

6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обращаемост.

Целта на ръководството на Дружеството е да постигне намаляване размера на необходимия оборотен капитал за поддържане и осигуряване на дейността. Това може да се постигне по следните начини:

  - намаляване на материалните запаси, чрез ускоряване обращаемостта на материалите /поддържане на по – малки наличности, съкращаване на производствените процеси и др./;

  - съкращаване сроковете за събиране на вземанията.

Нетният оборотен капитал на Дружеството към 31.03.2023 г. е равен на стойността на текущите активи – стойността на текущите задължения:  13 300 хил. лв. – 5 362 хил. лв. = 7 938 хил. лв.

Съществени показатели за финансовото състояние на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД са показателите за ликвидност и финансов риск /коефициент за задлъжнялост/ .

Показатели за ликвидност :

- Коефициент за обща ликвидност – Текущи активи/Текущи пасиви

13 300 хил. лв. / 5 388 хил. лв.  = 2.47

- Коефициент за бърза ликвидност (Текущи вземания + Текущи инвестиции + парични средства) : ТЗ

8 676 хил. лв. / 5 388 хил. лв. = 1.61 (включително вземани от свързани предприятия)

- Коефициент за абсолютна ликвидност –  Парични средства : ТЗ /неотложни плащания/

1 797 хил. лв. / 1 394 хил. лв.  = 1.29

Показател за финансов риск / коефициент за задлъжнялост/:

- Коефициент за задлъжнялост – Пасиви : собствен капитал

5 999 х. лв. / 15 574 хил. лв. = 0.38

- Финансиране/заеми/кредити

| Източник на финансиране, в т.ч. заеми, кредити, финансиране по програми | Цел на финансирането | Стойност на финансирането | Номер на договора за финансиране | период на погасяване на привлечения ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности

8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложени за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственик на капитала „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД.

Всички преки задачи за отчетния период, поставени на дружеството от едноличния собственик на капитала – „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, са изпълнени в срок.

8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи – формулирани по планови хоризонти.

- реализиране на обществени поръчки от МО на Р. България за ВМС; - форсиране на ремонтните работи по договорираните обекти, завършване на отремонтираните етапи и тяхното фактуриране; - привличане на нови клиенти за ремонт на граждански кораби с цел оптимално натоварване на мощностите и персонала на дружеството.

8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през периода.

Не са извършвани проверки от Дирекция „Морска Администрация” – Варна и Териториална дирекция „Държавен резерв” – Варна.

8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП за 2023 г. За отчетния период не са изразходвани средства по ОМП. 8.5. Текущи дейности на управителя, свързани със системата за вътрешен контрол в Дружеството. През първото тримесечие на 2023 г. беше извършена частична инвентаризация в цех „Корпусен”. Извършиха се 3 броя приемо –предавания на активи между МОЛ-ове. Утвърдени бяха 3 броя протоколи и издадени 3 броя заповеди за извеждане от употреба активи на Дружеството.

8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД.

След направения анализ на изпълнението на производствената програма за отчетния период на 2023 година, възникват следните изводи:

Благодарение на изключителната екипна работа между ръководството на „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, администрация и производство през цялата 2022 година, 2023 година стартира с пълен капацитет на съоръженията. Тримесечието се характеризира с изключителна заетост и постоянно високи темпове на работа, като това продължи до самия край на отчетния период.

Дружеството е стабилно, въпреки факторите нарушаващи нормалната икономическа дейност, като глобална инфлация, продължаващите военни конфликти в непосредствена близост до страната ни, световната икономическа криза и т.н.  Именно тези външни фактори влияят неминуемо върху стабилността на кораборемонтите графици, които се изготвят с месеци напред, поради естеството на работа. Следва отново да се подчертае, че всичко гореспоменато води след себе си разлики в прогнозните резултати с тези, заложени в Бизнес плана на Дружеството. Непрекъснато се налагат непланирани корекции в работния график, но благодарение на адекватната реакция на ръководния екип на дружеството, успяваме да заложим плановете така, че да са изгодни както за завода като изпълнител, така и за възложителя, което е от изключителна важност за да съумеем да запазим добрите си отношения с клиентите и по този начин да гарантираме тяхната лоялност и добри референции.

Поради изключителната заетост през отчетния период продължава усиленото търсене на квалифицирани специалисти в производството. Липсата на такива кадри също дава отражение върху предварително планираните срокове за изпълнение на поръчки, тъй като наличния в завода персонал често е недостатъчен за да покрие цялата възложена работа в определения за изпълнение срок.

В заключение, към момента Дружеството успява да запази темпа си на работа, благодарение на постоянните усилия на всички служители на завода. Управленският състав работи непрестанно за привличане на нови клиенти и разширяване на пазарите, на които оперираме, за да осигури постоянна заетост на служителите от административна, производствена и техническа дирекция. Наблюдава се и тенденцията стари клиенти на завода да се обръщат отново към нас, именно поради факта, че са удовлетворени от професионализма на работниците ни и приключената в срок работа. Благодарение на все по-честото участие на Дружеството на международни морски изложения и конференции, и привлечените там нови клиенти, смело можем да твърдим, че името на завода се споменава все повече и „Флотски арсенал“ се превръща в един от най-ангажираните и сигурни кораборемонтни заводи, разположени на брега на Черно море.

В резултат на съвместната усърдна работа на екипа на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД края на отчетния период се характеризира с пълен график на заетост на Дружеството и през 2-ри тримесечие на 2023 година.

С уважение,

Данаил Славов

Управител

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД