ДО

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТEРЕМ - Холдинг” ЕАД

Относно: Отчет за резултатите от дейността на „ТЕРЕМ-Холдинг“ ЕАД през първото тримесечие на 2023 г.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МИНИСТЪР,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 29 от Закона за публичните предприятия и съгласно чл. 14 (1) от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Ви представяме Доклад на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - Холдинг” ЕАД за дейността на Група „ТЕРЕМ“ за първото тримесечие на 2023 г. В отчета са обхванати резултатите от изпълнението на бизнес - програмите на всички дружества в Групата.

Производствено-стопанската дейност на „ТЕРЕМ-Холдинг” ЕАД и дъщерните му дружества през първото тримесечие на 2023 г. беше организирана при следните условия:

1.  През първото тримесечие на 2023 г. група „ТЕРЕМ” отчита спад от 8,4% на общия обем произведена продукция спрямо първото тримесечие на предходната 2022 г. Като се отчита неспокойната международна обстановка неблагоприятната бизнес-среда в световен план и обвързаността с Русия по отношение  доставки на резервни части и материали и др., средносрочните перспективи пред Групата са за  очаквано намаление обема продукция през следващите отчетни периоди и все по-трудно преодоляващи се затруднения в бизнеса.

2. През отчетния период се отчита спад от 50% при извършените услуги по специализиран ремонт, производство и модернизация на въоръжение и военна техника. Значително е намален дела на специалната продукция в цялостния обем - през първо тримесечие 2023 г. той е 25,5%, а през съпоставимия период на 2022 г. е заемал 46,8% от общо произведената продукция;

3. При продукцията (в т.ч. услуги) за Министерството на отбраната също се отчита спад от  96,7% през първото тримесечие на 2023 г. спрямо първото тримесечие на предходната 2022 г. Съществено намалява дела на изпълнени поръчки за МО в общото производство – през  първото тримесечие на 2023 г. той е 1,5%, а за съпоставимия период на 2022 г. е бил 42,3%;

.

4. От началото на 2023 г., като цяло, натовареността е неритмична независимо от провежданите преговори и търговски активности, извършени към настоящия момент. От друга страна, санкциите на ЕС спрямо Руската Федерация и войната в Украйна водят  до сътресения при доставките на резервни части от Русия и Украйна и възпрепятстват  придвижването на военна техника за ремонт, което води до забавяне изпълнението на ремонтите. Ръководството следи развоя на събитията, повлияни от войната в Украйна , а също и  обстановката от Covid-19 у нас и в страните на бизнес-партньорите ни за предприемане на навременни мерки за преодоляване на евентуални кризисни ситуации.

През първо тримесечие на 2023 г. в група „ТЕРЕМ“ е произведена продукция за 8 931  хил. лв., в т.ч.:

| - специална продукция | 2 278 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 6 653 |

Дейността на ръководството беше насочена към изпълнение на бизнес-разчетите в Групата за 2023 г. Обобщена информация за степента на изпълнение на производствените програми в група „ТЕРЕМ” за първото тримесечие на 2023 г., по видове направления/продукция, е както следва:

Дружествата отчитат произведените обеми на база на заложените разчети в техните (индивидуални) актуализирани бизнес-програми за 2023 г., като общото им изпълнение достига 85% от планираното за първото тримесечие на 2023 г. Производството през отчетния период представлява 20% от общия планиран обем за цялата 2023 г., което създава очакване за изпълнение на разчетите в годишен аспект. Подробен анализ на резултатите от дейността на всяко едно от дружествата е представен по-долу:

„ТЕРЕМ - Летец” ЕООД, гр. София

| За първо тримесечие на 2023 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АБП хил.лв | Отчет хил.лв | Разлика хил.лв. | Изпълне- ние |
| 1 094 | 846 | -248 | 77,33% |

Производствената програма на „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД за първо тримесечие на 2023 г. е изпълнена на 77,33%. Отчита се намаление от 14,55% в обема на текущо произведената продукция, спрямо първо тримесечие на предходната 2022 година.

Структурата на произведената продукция за първо тримесечие на 2023 г. в хил. лв. е:

| - специална продукция | 387 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 459 |

Извършените ремонтни дейности през отчетния период са 21% от планирания обем за цялата 2023 г..

Съгласно рамково споразумение от 2019 г. за изпълнение на капитален ремонт на два броя вертолети Ми-17 и четири броя вертолети Ми-24В от състава на ВВС на Р България ,през м. декември 2021 г. бе подписан договор за капитален ремонт на още един вертолет Ми-24В рег. знак 146, който постъпи в завода за ремонт в началото на м. февруари 2022 г. Завършването на ремонтните работи е възпрепятствано от спирането на РС и договора от страна на МО.

Съвета на Европа със свой Решения въведе поредни изменения в Решение 2014/512/ОВППС от 31.07.2014 г. и Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 от 31.07.2014 г. с което въведе допълнителни ограничения към физически и юридически лица от Руската Федерация в т.ч. и АО „Вертолеты России“, подизпълнител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по Рамково споразумение № УД-12-38/02.07.2019 г. (спряно с писмо от МО). Тези забрани също оказват влияние върху изпълнението на договорите между АО „Вертолеты России“ и „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД.

Допълнително, във връзка с ответни ограничителни мерки на Руската Федерация, АО „Вертолеты России“, в резултат на настъпване на посочените обстоятелства, е загубена възможността за изпълнение в срок на задълженията по допълнителни споразумения, които не са спрени или прекратени, както следва.

-          № RH-100-19-0101-11-01-SA-12 от 07.12.2021 г., към договор № RH-100-19-0101-11-01 от 14.06.2019 г., касаещо услуги по събиране, обобщаване и систематизиране на информацията за условията на експлоатация и техническото състояние на вертолет Ми-24В, регистрационен знак 146 и заводски №150721, с цел определяне на възможността за индивидуално увеличение на вертолета на назначения срок на служба над 40 години, за осигуряване на установения пълен междуремонтен срок на служба от 7 години, след изпълнение на капиталния му ремонт;

-          № 18 от 07.12.2021 г. към договор № RH-15-0645-04-1 от 14.12.2015 г., касаещо доставка на резервни части, необходими за ремонта на вертолет Ми-24В, регистрационен знак 146 и заводски №150721.

Допълнително с Указ на Президента на Руската федерация № 252 от 03.05.2022 г. относно прилагане на ответни специални икономически мерки във връзка с неприятелските действия на някои чуждестранни държави и международни организации се забранява сключването на договори с юридически лица по отношение на които се прилагат специални икономически мерки, както и се забранява изпълнението на задължения по действащи договори.

Невъзможността на руската страна да приеме имуществото за ремонт поради Решение на Съвета на Европа 2022/327 от 25.02.2022 г. относно приети ограничителни мерки на ЕС спрямо Русия във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи ситуацията в Украйна и спирането на действието на разрешението за износ от МКЕКНОМУ по своята същност са форс-мажорни обстоятелства, които водят до забавяне в изпълнение на задълженията на ТЕРЕМ по договора с МО (спрян с писмо от МО) в частта за доставка на ремонтирани двигатели, Аи-9В, ВР-24 и турбохладилник с цел техния монтаж на вертолет Ми-24В със зав. № 150721, както и на задълженията на ТЕРЕМ по допълнително споразумение № RH-100-19-0101-11-01-SA-11 от 07.12.2021 г., към договор № RH-100-19-0101-11-01 от 14.06.2019 г. с АО „Вертолеты России“ и договор № С401220102011 от 14.12.2021 г. с „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД (спрян с писмо от ТЕРЕМ).

Също така, АО „Вертолеты России“ със свое писмо с изх. рег. № 4942/02.14.02 от 28.03.2022 г. ни информира за форс-мажорни обстоятелства във връзка с Решение на Съвета на Европа 2022/327 от 25.02.2022 г. и издадените впоследствие указ №100 от 08.03.2022 г. на президента на Руската Федерация относно приемане на специални икономически мерки в сферата на външноикономическата дейност с цел осигуряване на сигурността на Руската Федерация и постановление на Правителството на Руската Федерация № 311 от 09.03.2022 г. относно мерките по реализация на указ №100 от 08.03.2022 г. на Президента на Руската Федерация, поради които компанията не може да изпълни в срок задълженията си по допълнително споразумение № RH-100-19-0101-11-01-SA-12 от 07.12.2021 г., към договор № RH-100-19-0101-11-01 от 14.06.2019 г. за осигуряване на представител на Конструктора/производителя с цел изпълнение на дейности по увеличаване на календарния срок на експлоатация на вертолета, което е форс-мажорно обстоятелство и влияе върху невъзможността за изпълнението на задължението на Изпълнителя по договора с МО.

Понастоящем, изпълнението на договор № С401220102011 от 14.12.2021 г. с „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД е спряно от ТЕРЕМ, като до спирането на договора, етапите по него са приети след подписване на протокол от представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД. За изпълнението на всички етапи и оставащия обем и стойност на дейности е изготвен констативен протокол.

Допълнително, с писмо с изх. рег. № 04.13.92 от 06.10.2022 г., МО ни информира, че спира за неопределен срок договор № УД-12-82/13.12.2021 г. към Рамково споразумение № УД-12-38/02.07.2019 г., като „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД трябва да продължи да плаща гаранции по договор № УД-12-82/13.12.2021 г., както за добро изпълнение, така и за авансово плащане, през целия период на спиране на договора, което въпреки обявения форс-мажор от наша страна, продължава де се настоява от страна на МО. От своя страна „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД също спря договор № С401220102011 от 14.12.2021 г. с „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД. Това спиране, доведе до предаване на претенции от „ТЕРЕМ-Летец“ ЕООД към „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за съхранение на вертолета и неговите агрегати, които претенции са предявени от „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД към МО.

През отчетния период са извършени техническо обслужване, съхранение и охрана на авиационна техника, собственост на външни фирми-възложители. Тези дейности са застъпени в плана  за  цялата 2023 година, както и оказване на техническа помощ при техническо обслужване на летателни средства. Изпълняват се поръчки за капитален ремонт и модернизация на агрегати, блокове и компоненти от комплектацията на вертолети от серията „Ми“, както и поръчки за услуги, свързани с авиационна техника, които допринасят за повишаване натовареността на предприятието. Такива поръчки е планирано да се изпълняват и през следващите отчетни периоди.

Продължава ремонта на вертолет Ми-24Д заводски №730202, собственост на частна фирма, постъпил през второ тримесечие на 2022 г.

Продукцията с гражданско предназначение обхваща извършени галванични услуги, ремонт на авиационни агрегати за вертолети тип „Ми“ и изработка на резервни части за вертолети.

Има подписан договор за капитално-възстановителен ремонт вертолет Ми-8 рег. знак TN-369 на МО на Република Конго, който не е постъпил за ремонт. Водят се преговори с египетските ВВС и други структури относно участието ни в търг за  ремонт на 20 броя вертолети Ми 24 и 25 броя вертолети  Ми 17 В-5, както и изпратена оферта до египетски завод за доставка на 12 комплекта резервни части за вертолети от типа Ми.

Търсенето на нови възможности е насочено зад граница – намиране на посредници чрез, които да се явят нови клиенти и се установи директен контакт с тях. Работи се за разширяване продуктовата гама с гражданско предназначение – участие в изработка на безпилотен летателен апарат, предназначен за използване при провеждане на операции в много тежки условия. Продължава обучението на специалисти от завода  за придобиване на Бривет по отношение ремонт на агрегати на въздухоплавателни средства, които имат европейски сертификат – ориентацията към момента е за агрегати на вертолети Ми-171Е и Ка-32ВС, които са сертифицирани в ЕС.

„ТЕРЕМ - Хан Крум” ЕООД, гр. Търговище, вкл. Обособено производство „ТЕРЕМ-Овеч“ – гр. Провадия

Производствената програма на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД за първо тримесечие на 2023 г. е изпълнена на 31,36%. Произведено е едва 9% от планираното за 2023 г., но се отчита  значителен ръст от 150,5% спрямо съпоставимия период по отношение на обема продукция.

Структурата на произведената продукция за  първото тримесечие на 2023 г. в хил. лв. е:

| - специална продукция | 656 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 98 |

През първото тримесечие на 2023 г. са завършени следните поръчки на частни фирми:

- производство на 2 броя фургони за работилници за ремонт на бронетанкова техника на шаси УРАЛ 6х6;

-  ремонт на 1 бр. танково оръдие Д10Т;

- механична обработка на 18 броя венец;

- асемблиране на 23 броя опорни ролки за Т-72.

Произведени са резервни части за бронетанкова техника, извършена е предподажбена подготовка на резервни части и покупко-продажба на такива. Такива дейности са включени в плана за 2023 г. и ще се извършват и в следващи отчетни периоди.

Продължава изпълнението по договора за модернизация на 44 броя танк Т-72 и 3 броя МТ-ЛБ за нуждите на Министерството на отбраната. Завършени и сдадени са 27 броя Т-72 и 1 бр. МТ-ЛБ;  извършват се дейности на различен етап при поетапно постъпване на машините  в завода.

В обособено производство в гр. Провадия (бивше „ТЕРЕМ – Овеч“ ЕООД) в процес на изпълнение е втори етап от Рамков договор  за ремонт на товарни автомобили ТАТРА 815 за нуждите на Министерството на отбраната по договора – ремонтират се 8 броя автомобили ТАТРА 815. Продължава производството на 60 комплекта тръбни елементи с материал на клиента – частна фирма.

Пак за нуждите на частни фирми се работи по следните договори:

-  техническо обслужване и боядисване на до 50 бр. МТ-ЛБ;

- капитален ремонт на 5 броя танк Т-72 и ревизия и предпродажбено обслужване на 5 броя танк Т-72;

- сглобяване и боядисване на 28 бр. ролка опорна за танк Т-72;

- производство на 650 броя тринога.

В частта на гражданската продукция, в обособено производство „Овеч“, е изработена и монтирана ПВЦ дограма в „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД. Извършени са ремонти на снегорини, изработени са детайли и възли за ЖП вагони и производство на щамповки и други детайли, което ще продължи и през следващия отчетен период.

На територията на обособено производство „ТЕРЕМ – Овеч“, съвместно с чешките заводи „ТАТРА“, беше изграден център за ремонт на военни камиони на марката „ТАТРА“. Оборудването е доставено, извършено бе и обучение от чешки специалисти за работа с уредите и ремонтните дейности. Базата е сертифицирана от „ТАТРА“ за извършване на ремонт, поддръжка и доставка на резервни части. Информирани са и потенциални клиенти за придобитите възможности. Очакванията са за поръчки и от граждански организации, с което да се разшири производствения капацитет и да се увеличат приходите на предприятието.

Водят се преговори  за производство на ЗИП за МТ-ЛБ, щамповани детайли и резервни части и консумативи за бронетанкова техника, както и нови поръчки за обработка на колела за вагони.

Войната в Украйна ще се отрази негативно върху срока на изпълнение на договорите за ремонт, респективно върху цялостната дейност,  поради неизпълнение на доставки за резервни части и ЗИП  от Украйна,  необходими за ремонтните дейности.

„ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал Варна” ЕООД, гр. Варна

За  първо тримесечие на 2023 г. се отчита 105,19% изпълнение на бизнес програмата, в частта на произведената продукция. Производството бележи спад от 21,7% спрямо същия период на предходната 2022 година.  Произведеното през отчетния период е 23% от общия планиран обем за годината.

Структурата на произведената продукция за първото тримесечие на 2023 г. в хил. лв. е:

| - специална продукция 244 |  |
| --- | --- |

Единствената поръчка, в цялата група „ТЕРЕМ“, за нуждите на Министерството на отбраната, отчетена като завършена през отчетния период, са ремонтните дейности по фрегата клас Е-71 с боен номер 41.

Производствената дейност през отчетния период беше изцяло съсредоточена в докови, класови ремонти и възстановителни дейности на моторни кораби Най-съществен е дела на гражданската продукция -  96% от общия обем; завършен е ремонта на 7 моторни кораба.

През м. ноември 2022 г. е подписан  рамков договор с ВМС за техническо обслужване и ремонт на минно въоръжение.

В края на 2022 г. стартираха дейностите по техническа поддръжка на подвижен брегови ракетен комплекс „Рубеж“ и ремонта на палубната хидравлика на БМ „Шквал“, възложени от ВМС, които ще продължат и през следващия отчетен период.  Извършва се техническо обслужване на корабни системи, осигуряващи дейността на управляем подводен апарат РАР 104 В Мк 3.

Започнати са мащабни ремонтни дейности на пет кораба, които ще продължат и през второ тримесечие на 2023 г

Ще продължи предоставянето на услуги и техническо обслужване по договори с фирми - собственици на моторни кораби.

Очаква се много висока натовареност и през второто тримесечие на календарната 2023г. Към момента заетостта на голям плаващ док е фиксирана до края на месец май, като се работи по проекти, които ще започнат през месец юни. Очаква се пълна натовареност на трите стапелни площадки през периода април-юни. Към момента се изготвят ценови предложения за нови и настоящи клиенти, като проспектите за положителни отговори са доста добри, с оглед на обстановката в Черноморския басейн и постоянно високата натовареност на Турция.

„ТЕРЕМ-Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново

Планът за първото тримесечие на 2023 г. за произведената продукция е изпълнен на 109,34%. Производството бележи значителен ръст от  383% спрямо съпоставимия период на предходната 2022 г. Произведеното е 24% от планирания годишен обем.

Структурата на произведената продукция за първото тримесечие на  2023 г. в хил. лв. е:

| - специална продукция | 818 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 177 |

През отчетния период са завършени следните поръчки:

- дефектация на 56 броя изделие 9П135М;

- изработване на 108 броя Устройство за стрелба с 14,5 мм КПВ/КПВТ от земя;

- дефектация и ремонт на 20 броя ПОУ за 2А31 и 15 броя уравновесителен механизъм;

- предексплоатационен ремонт и технически обслужване на 1 брой 152 мм оръдие – гаубица Д 20;

- ремонт на 3 броя 122 мм САУ „Гвоздика“;

- изработване на 3 комплекта индивуален ЗИП за 2А31;

- ремонт на СПГ – 9/9М и оптичен мерник ПГО/К-9 – 3 комплекта;

- ремонт на 67 броя 82 мм минохвъргачки и доставка на 60 броя ЗИП за 82 мм МХ ;

- ремонт на 67 броя 82 мм минохвъргачкаи ремонт на 1 брой 100 мм оръдие МТ 12.

Гражданската продукция е основно услуги за галванични покрития на традиционни клиенти.

За  следващите отчетни периоди ще продължат започнатите дейности, възложени от частни фирми:

- довършителни работи по модернизация на изделие БМ-21НА и БТС-2 – втори етап;

- монтаж на детайли и части върху цев сб.3 от 7,6 мм картечница ПК;

- модернизация на 30 бр. изд. 9П148 (БРДМ-2);

- проверка техническото състояние и възстановяване на параметри на 20 броя прицел ТШ-2Б-32 за танк Т-55;

- дефектация и ремонт на 20 броя изделия МТ ЛБ и изработване на индивидуален комплект за защита;

- ремонт артилерийската част на 4 броя БМ-21 и монтаж на базова машина УРАЛ4320;

- изработване на 27 броя  „Устройство за стрелба с 14,5 мм КПВ/КПВТ от земя“;

- сглобяване на 300 броя ръчен гранатомет HLG-13;

- дефектация и ремонт на 10 броя ПОУ за 2А31.

В процес на изпълнение е модернизация на 7 броя БМ 21 с монтаж на бойната част от базова машина УРАЛ 375 на базова машина УРАЛ 4320, възложена от частна фирма – една значителна по стойност и обем работи поръка.

Очаква се да продължи модернизацията на опитния образец на изделие МТ-ЛБ върху базово шаси, възложен  от частна фирма.

Пазарните перспективи в краткосрочен план са свързани с възложени поръчки от частни фирми:

- дефектация и ремонт на 10 комплекта ПОУ за 122 мм гаубица 2А31;

- изработване на 150 броя прибор за учебна стрелба 7,62х39 ПУС-7 ;

- ремонт на 2 броя 122 мм САУ „Гвоздика“ 2С1;

- изработване на резервни части  и принадлежности за  130 мм оръдие, 122 мм оръдие, БМ-21, ЗУ-23, 7,62 мм картечница;

- ремонт на 2 броя 14,5 мм установка MR-4 ;

- ремонт на уравновесителен механизъм за Д-20.

„ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец

С произведената продукция през първото тримесечие на 2023 г. дружеството е изпълнило 81% от  планираното за същия период. Изпълнените поръчки представляват 15% от планирания годишен обем. Производството отбелязва спад от 48,7% спрямо първото тримесечие на предходната 2022 г.

Структурата на произведената продукция за първото тримесечие на 2023 г. в хил. лв. е:

| - специална продукция | 173 |
| --- | --- |
| - гражданска продукция | 62 |

През първото тримесечие на 2023 г. са завършени и следните поръчки/изделия:

- предпродажбена подготовка на 1400 броя РГД-5;

- утилизация на пиротехнически изделия;

- изработване на 530 броя супресор за ловни карабини.

През четвърто тримесечие на 2022 г.са подписани три договора, които не са стартирали изпълнение и ще осигурят заетост за по-продължителен период в случай, че доставките на материалите от клиента (частни фирми) са навременни и регулярни – снарядяване на 120 мм ОФ мини и 122 мм ОФ снаряди, които са  в процес на изпълнение, както и монтаж на ялова втулка и боядисване на  122 мм. изстрел за РСЗО БМ21 (ГРАД), за които все още не са доставени материали от възложителя.

В процес на изпълнение е договор с частна фирма за предпродажбена подготовка на 6 хил. броя на ръчна граната РГД 5.

В края на месец септември 2022 г. е подписан договор за изработване на 15 хил.броя димни гранати, но дейностите не са започнати тъй като клиента не е доставил материалите за производство.

При доставка на материали ще продължи ремонта на 122 мм ОФ изстрели за БМ-21 без бойна част – 363 броя.

Планирано е при подаване на комплектовъчни елементи от клиента, да продължи работата по сборка на неуправляеми авиационни ракети С-8 КОМБЕ – 5000 бр.

Реализацията на гражданска продукция е ограничена само до производството на ръчни колички с един и с два лагера.

Предстои подписване на договор с Министерството на отбраната за утилизация  на боеприпаси и взривни вещества със срок на изпълнение 2 години.

Извършени са пробни изпитания съвместно с БАН за производство и ремонт на различни боеприпаси, за снаредяване по метода на леене и сборка на изд. АХГ-7ВСП. Пазарните перспективи включват усвояване производството на термобарични минохвъргачки, артилерийски изстрели и сборка на изстрели за БМ 21 и се подготвя започване на серийно производство, след доставка на елементите от възложителя, както и участие в разработка и производство на гилзи за 122 мм. изстрел в комбинация с метален подон – пластмасова Планира се развитието на пиротехническото направление в продукти със специално и гражданско приложение. Предвижда се модернизация и усъвършенстване на площадката за унищожаване на пиротехнически изделия.

II  Финансов преглед за първо тримесечие на ТЕРЕМ ХОЛДИНГ ЕАД:

Сравнителният анализ обхваща период – първо тримесечие за 2023 и 2022 години.

Структура на приходите:

Структура на разходите:

|  | 31.03.2023 BGN '000 | 31.03.2022 BGN '000 | Разлика |
| --- | --- | --- | --- |
| Разходи за материали | 4 825 | 466 | 4 359 |  |
| Разходи за външни услуги | 2 285 | 1 371 | 914 |  |
| Разходи за персонала | 550 | 481 | 69 |  |
| Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи | 64 | 139 | (75) |  |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство | (661) | 1 705 | (2 366) |  |
| Други разходи, в т.ч. изменения в обезценки и провизии | 50 | 68 | 118 |  |
| Разходи за данъци върху дохода | - | - | - |  |

Сравнителният анализ обхваща период – към 31.03.2023 и към 31.12.2022 години.

Структура на актива:

Структура на пасива:

Сравнителния анализ обхваща период – първо тримесечие за 2023 и 2022 години.

Структура на паричните потоци:

Обобщените финансови показатели са следните:

При показателите за рентабилност се запазване на параметрите спрямо предходен период.

Коефицентът за ефективност на продажбите намалява с 0,91 пункта, но остава в приемливите граници за добри финансови резултати.

Ликвидността показва способността на дружеството непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, персонал, държавата,  да извърши своите  текущи плащания към кредитори, оценява нейните възможности за погасяване на наличните краткосрочни задължения. Като краткосрочни задължения е възприето да се определят задълженията със срок за погасяване до една година.

Показателите показват добра ликвидност на дружеството, което го прави конкурентно на пазара .

Дружеството има добра експозиция по отношение на финансовата автономност.

Тези показатели характеризират платежоспособността на дружеството в дългосрочен план, финансовата му независимост и способността му да обслужва дългосрочните си задължения. Изчисляват се чрез съпоставяне на собствения капитал и пасивите.

Дружеството ще продължи да координира и насърчава дейностите по: модернизация на съществуващи изделия; изработване на нови изделия; демилитаризация и използване за граждански цели на военна техника. Освен това се търсят възможности за излизане на нови пазари (в т.ч. като доставчик по тръжни процедури за министерство на отбраната на други държави).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ”ЕАД

КРЪСТЮ КРЪСТЕВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗОРКА ПАСКАЛЕВА