ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

ОТЧЕТ

ЗА ФИНАНСОВО И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА

„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД

от ДАНАИЛ СТЕФЧЕВ СЛАВОВ

управител на „ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД

| Относно: | Финансово и техническо състояние на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД; Резултати от дейността за периода 01.01.2025 г. – 30.06.2025 г. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, В съответствие с чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Договор за възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена отговорност „Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, Ви представям отчет за финансово и техническо състояние на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД и резултатите от дейността за гореописания период, структуриран по основни направления, както следва:

- Изпълнение на целите заложени в Бизнес-програмата на дружеството

  - Реализирани приходи през периода 01.01.2025 – 30.06.2025 г., при спазване принципа на съпоставимост на приходите с разходите. Анализ на тенденциите и отклоненията спрямо Бизнес-програмата. Причини за отклоненията.

| Направления на реализация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Мярка | Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА за 2025 г. | Отчетни данни за 2025 г. | Отклонение | Изпълнение % |
| 1. | Специална продукция и услуги | х.лв. | 1 791 | 1 791 |  | 100 |
| 1.1 | - за МО |  | 1 791 | 1 791 |  | 100 |
| 1.2 | - специален износ, ВОП | х.лв. |  |  |  |  |
| 1.3 | - друга спец. продукция |  |  |  |  |  |
| 2. | Гражданска продукция и услуги | х.лв. | 8 130 | 8 684 | 554 | 106.81 |

През разглеждания период са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 11 375 хил. лв. – при заложени 9 921 хил. лв., или с 1 454 хил. лв. повече от заложения обем в актуализираната БИЗНЕС ПРОГРАМАТА. Преизпълнението на производствената програма над предварително набелязаните цели се дължи основно на завършения обем поръчки от гледна точка на реализиран приход. В тази връзка, към 30.06.2025 г. Дружеството завършва с 12 844 хил. лв. незавършено производство, което представлява и увеличение спрямо началото на разглеждания отчетен период.

1.2. Финансов резултат – анализ по видове дейности (оперативна, инвестиционна, финансова).

| Фактори | 30.06.2025 година | 30.06.2024 година | Отклонение | Влияние на факторите % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приходи от оперативна дейност (OR) | 11 375 | 15 350 | -3 975 | -25.90 |
| 2. Финансови приходи (FR) |  | 4 | -4 | -100.00 |
| 3. Извънредни приходи (ER) |  |  |  |  |
| 4. Разходи за оперативна дейност (OE) | -11 593 | -14 914 | -3 321 | -22.27 |
| 5. Финансови разходи (FE) | -225 | -37 | 188 | 318.92 |
| 6. Извънредни разходи (EE) (др. Данъци алтернативни на корпоративния) |  |  |  |  |
| Счетоводен финансов резултат за данъчно преобразуване (п.1+п.2+п.3-п.4-п.5-п.6) | -443 | 403 | -846 | -209.93 |

За отчетния период 01.01.2025 – 30.06.2025 г., Дружеството е реализирало загуба в размер на 443 хил. лв. Процентът на приходите и разходите, несвързани пряко с дейността, е незначителен.

1.3. Финансови показатели – анализ на тенденцията и причини за отклоненията.

| Показатели | Мярка | Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА | Отчетни данни към 30.06.2025 г. | Отклонения | Изменение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нетни приходи от продажби | х.лв. | 9 921 | 10 275 | 354 | 3.57 |
| Други доходи (без финансови приходи/разходи) | х.лв. | 721 | 900 | 179 | 24.83 |
| Финансов резултат (балансов) | х.лв. | (341) | (443) | 102 | 29.91 |
| Рентабилност на приходите от продажби | % |  |  |  |  |
| Разходи от оперативна дейност на 100 лв. приходи от оперативна дейност | лв. | 102 | 111 | 9 |  |
| Разходи на 100 лв. общо приходи | лв. | 99 | 104 | 5 |  |
| Задължения в т.ч. до 12 месеца | х.лв. | 12 344 | 16 380 | 4 036 | 32.70 |
| Вземания в т.ч. до 12 месеца | х.лв. | 6 567 | 6 982 | 415 | 6.32 |

*Допълнителен анализ по т.7 и 8 -  в т. 2.1 и 2.6 .

В актуализираната Бизнес програмата към края на отчетния период не е заложена рентабилност, както и не е отчетена такава. В частта „Нетни приходи от продажби“ се наблюдава преизпълнение на поставените цели, като превишението е 354 хил. лв. и се дължи на реализирания приход от завършени проекти през първото полугодие на 2025 година.

1.4. Себестойност на реализираната продукция/извършени услуги:

- анализ на ефекта от работа под нормален (обичаен) капацитет на натовареност;

- анализ по статии и елементи на калкулация;

- причини за отклоненията на ниво производствена себестойност и пълна себестойност.

|  | Разходи | За първо полугодие на 2025 г. |  | За първо полугодие на 2024 г. |  | Изменение |  | Темп на изменение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сума /хил. лева/ | Структура на разходите | Сума /хил. лева/ | Структура на разходите | Сума /хил. лева/ | Структура на разходите |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | I. Разходи за дейността |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разходи за материали | 3 222 | 0.17 | 2 893 | 0.20 | 329 | 0.08 | 11.37 |
| 2 | Разходи за външни услуги | 8 707 | 0.47 | 4 488 | 0.31 | 4 219 | 0.92 | 93.98 |
| 3 | Разходи за амортизации | 489 | 0.03 | 470 | 0.04 | 19 | 0.00 | 4 |
| 4 | Разходи за заплати | 4 564 | 0.24 | 4 720 | 0.33 | -156 | 0.00 | -3.30 |
| 5 | Разходи за социални осигуровки | 1 395 | 0.07 | 1 443 | 0.10 | -48 | 0.00 | -3.33 |
| 6 | Разходи за данъци такси и други | 25 | 0.00 | 17 | 0.00 | 8 | 0.00 | 47.06 |
| 7 | Други разходи | 54 | 0.00 | 280 | 0.02 | -226 |  | -80.71 |
|  | Общо I | 18 455 | 0.98 | 14 311 | 1.00 | 4 144 | 1.00 |  |
|  | II. Финансови разходи |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Лихви | 16 | 0.00 | 14 | 0.00 | 2 | 0.00 |  |
| 9 | Разходи по вал. операции | 62 | 0.00 | 8 | 0.00 | 54 | 0.00 |  |
| 10 | Други фин. разходи | 147 | 0.00 | 15 | 0.00 | 132 | 0.00 |  |
|  | Общо II | 225 | 0.02 | 37 | 0.00 | 188 | 0.00 |  |
|  | III. Извънредни разходи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Извънредни разходи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо III |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо разходи | 18 680 | 1 | 14 348 | 1 | 4 242 | 1 |  |

По данните от горната таблица е видно, че за разглеждания период се наблюдава увеличение на общата стойност на разходите за 2025 г. спрямо тези за 2024 г. Основна причина за последното е увеличаването на цените на материалите и особено на труда. Прави впечатление обстоятелството, че има намаление на разходите за персонал. Основната причина за това е стремежът на ръководството към оптимизиране на разходите.

1.5. Осигуряване на самоиздръжката на Дружеството.

Видно от междинния финансов отчет към 30.06.2025 година, Дружеството осъществява дейност без привлечен капитал и приключва периода с наличност от парични средства над 1 397 хил. лв. Към датата на текущия отчет „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД няма изискуеми и просрочени задължения към институции и контрагенти, както и неизплатени заплати към персонала.

1.6.  Оптимизиране на разходите

- Инвестиции в машини и оборудване

В точка 6.1. подробно са описани направените инвестиции в ремонти на дълготрайни материални активи.

През разглеждания отчетен период са реализирани 43 хил. лв. за ремонт и поддръжка машини и оборудване. Осъществени са инвестиции в ново оборудване за 81 хил. лв.

- Реорганизацията на числеността и структурата на персонала

През 2025 г. ръководството на Дружеството продължава да работи за осигуряване на пълна заетост и оптимално използване на всички работници и служители.

При наличие на времеви прозорец, т.е. неизползване на доковите съоръжения, се организира реализация на текущи належащи ремонти на същите съоръжения.

Всеки вид дейност, включително кораборемонт, има цикличност и сезонност. В тази връзка при наличие на непълна натовареност в производството, поддържането на изпълнителния състав в оптимален брой е неефективно и нецелесъобразно. Последното налага използването на подизпълнители за специфични дейности при интензивно производство и постоянна заетост на производствените мощности.

- Осигуряване на по – висока натовареност на доковите съоръжения – към 30.06.2025 г. натовареността на доковите съоръжения възлиза на 55 %.

2. 	Ефективност на политиката за добро корпоративно управление.

2.1. Информация за политиката и дейността по събиране (извънсъдебно) на вземанията на Дружеството. Анализ на възрастовата структура на вземанията.

Към 30.06.2025 г. вземанията на Дружеството възлизат на 8 206 хил. лв., разпределени както следва:

- от клиенти – 3 649 хил. лв.

- по предоставени аванси – 2 420 хил. лв.

- вземания по предоставени гаранции към клиенти – 71 хил. лв.

- от свързани лица – 1 224 хил. лв.

- предплатени разходи – 133 хил. лв.

- ДДС за възстановяване – 250 хил. лв.

- Авансов корпоративен данък – 107 хил. лв.

- други – 201 хил. лв.

- съдебни вземания – 151 хил. лв.

2.2. Съдебни дела, намиращи се в производство, по които „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД е страна за периода от 01.10.2024 г. до 31.12.2024 г. /четвърто тримесечие на 2024 г./.

- „ЕМАКС“ ООД - спор по чл. 34 от ЗЗД във връзка с чл. 61, ал. 3 от ЗЗД

  - Търг. дело №354/2021 г. по описа на Окръжен съд – Варна

Образувано от „ЕМАКС“ ООД срещу  „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Цена на иска: 52118,20 лв.

Приключило с решение № 25/19.01.2023 г. по описа на ВОС

  - Търг. дело № 296/2023 г. по описа на Апелативен съд - Варна

Образувано по жалба на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Приключило с решение № 300 от 01.11.2023 г. на Апелативен съд - Варна, с което е потвърдено решение на № 25/19.01.2023 г. по описа на ВОС;

Етап на делото: от страна на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД е депозирана Касационна жалба срещу решение № 300 от 01.11.2023 г. на Апелативен съд - Варна.

- „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД - търговски спор

2.1. Търг. дело 2332/2022 г. по описа на Софийски градски съд

Образувано от „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД срещу „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. Предявен е и насрещен иск.

Първоначално образувано като т.д. 168/2022 по описа на Софийски окръжен съд.

Прекратено и изпратено по подсъдност на Софийски градски съд.

Цена на иска: 309755,84 лв.

Постановено е решение № 238/17.02.2025 г. на Софийски градски съд, с което исковете на „ТЕРЕМ - КРЗ“ са отхвърлени като неоснователни.

Етап на делото: в законоустановения срок е депозирана въззивна жалба

2.2. Търг. въззивно дело 464/2025 г. по описа на Апелативен съд- София

В законоустановения срок е оспорено решение № 238/17.02.2025 г. на Софийски градски съд

Въззивник: Терем - КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД

Въззиваем: „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД

Етап на делото: Размяна на книжа по чл.131 ГПК

- Изп. д. № 35/2017 г. по описа на ЧСИ Румяна Тодорова

Взискател - "Терем-КРЗ Фл. арсенал - Варна" ЕООД

Длъжник – Светлана Маркова Георгиева

Размер на вземането: 561 лв. главница и 77.31 лв. лихви за забава.

Етап на делото: Вземането е частично събрано.

- Ч.г.д. № 567/2022 г. по описа на Окръжен съд - Варна - обезпечаване на бъдещ иск

Молител: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник: „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД

Определение № 1297/2022 г. за допускане на обезпечение в полза на молителя.

- КОРАБЕН И ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ ООД- търговски спор

  - Търг. дело 40/2024 г. по описа на Окръжен съд - Варна

Ищец: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Ответник: „КОРАБЕН И ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ“ ООД.

Цена на иска: 175 487,76 лв.

Етап на делото: Постановено е решение № 401 от 08.10.2024 г. на Окръжен съд Варна чрез което „КОРАБЕН И ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ ВАРНА“ ООД е осъдено да заплати сумата в размер на сумата 135 029,11 лева – главници, от които 108 926,76 лева – вземания за наемни вноски по договори за наем (договор № ТДМ-10-2668/21.12.2018 г.; договор № ТДМ-10- 106/04.06.2019 г.) за периода от 05.07.2021 г. до 07.07.2023 г.; 756,29 лева – консумативни разходи в наетите обекти по договорите за наем; и 25 346,06 лева – предоставени допълнителни услуги по договор за наем № ТДМ-10-2668/21.12.2018 г.; сумата 21 027,74 лева неустойка за забава в размер на законната лихва върху неплатените главници по договор № ТДМ-10-2668/21.12.2018 г. и договор № ТДМ-10-106/04.06.2019 г. за периода от датата на издаване на съответната фактура до датата на исковата молба – 24.01.2024 г.; сумата 5 027,98 лева неустойка за забава в размер на законната лихва върху платените главници по договор № ТДМ-10-2668/21.12.2018 г. и договор № ТДМ-10-106/04.06.2019 г. за периода от датата на падежа до датата на плащането и сумата 12 890,10 лева неустойка за прекратяване на договор № ТДМ-10-2668/21.12.2018 г., ведно със законната лихва върху главниците и върху неустойката за прекратяване на договор, считано от датата на влизане в законна сила на съдебния акт до окончателното изплащане на присъдените суми, като ОТХВЪРЛЯ иска за неустойка за забава в размер на законната лихва върху платени главници по договор № ТДМ-10-2668/21.12.2018 г. и договор № ТДМ-10-106/04.06.2019 г. за разликата над сумата от 5 027,98 лева до предявения размер от 6 541,12 лева, както и за законна лихва върху присъдените неустойки за забава, считано от датата на влизане в законна сила на съдебния акт до окончателното изплащане на присъдените суми.

Образувано е изп. дело 747/2024 г. при ЧСИ ЗАХАРИ ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ, рег.№808

Взискател: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

Длъжник: „Корабен и индустриален сервиз“ ООД

Цена на вземането: 175 487,76 лв.

Етап на делото: наложени са запори на банкови сметки на длъжника.

- „СИМУРГ БГ“ ООД - Заповедно производство за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист

  - Ч.г.д №6010/2024 г. по описа на Районен съд - Варна

Кредитор: „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

Длъжник: „СИМУРГ БГ“ ООД

Цена на иска: 24983.00 лева

Етап: делото е прекратено и пренасочено на Районен съд - Бургас.

  - Ч.г.д. №4425/2024 г. по описа на Районен съд - Бургас

Кредитор: „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

Длъжник: „СИМУРГ БГ“ ООД

Цена на иска: 24 983.00 лева

Етап на делото: Издадена е заповед за незабавно изпълнение и Изпълнителен лист №1830/15.07.2024 г., издаден по Частно гр. дело № 20242120104425/2024 г. по описа на Районен съд – Бургас, IX Граждански състав

  - Изп. дело №1394/2024 г. по описа на ЧСИ ТАНЯ МАДЖАРОВА –  рег.№803, район на действие: Бургас

Взискател: „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

Длъжник: „СИМУРГ БГ“ ООД

Етап на делото: на основание чл. 427, ал.2 от ГПК делото е препратено на съдебен изпълнител по район на местонахождение на кораба собственост на Длъжника -

ЧСИ - Захари Златков Димитров, рег. №808, район на действие: Варна, Адрес: ул. Мусала №2, ет. 1, ап. 1 , Варна, общ. Варна, обл. Варна, който да извърши опис и продан на кораба, намиращ се в неговия район

  - Изп. дело № 624/2024 г. по описа на ЧСИ - Захари Златков Димитров, рег. №808

Взискател: „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

Длъжник: „СИМУРГ БГ“ ООД

Етап на делото: вземането е събрано, делото е прекратено.

- БОЯН ЗЛАТИНОВ - трудов спор

Гр. дело № 3964/2024 г. по описа на Районен съд – Варна

Предявени са кумулативно съединени искове с Правно осн. чл. 344, ал.1 КТ за признаване на уволнението за незаконосъобразно; - чл.344, ал.1 и ал.2 КТ за възстановяване на служителя на предишната работа; - чл. 344, ал.1 и ал.2 КТ за заплащане на обезщетение на осн. чл.225, ал.1 КТ; чл.55, ал.1 пр.3 ЗЗД за връщане на отпаднало осн. обезщетение по чл.221, ал.2 КТ.

Цена на иска: 10 641.07 лева

Ищец: Боян Димитров Златинов

Ответник: „ТЕРЕМ - КЗР ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

Етап на делото: постановено е решение в полза на „ТЕРЕМ –КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД, като исковете на ищеца са отхвърлени като неоснователни.

- АНД № 4190/2024 по описа на Районен съд Варна

Жалбоподател: ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД

Срещу НП 78629F 781648/29.08.2024 г. на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ (НАП)

Етап на делото: Постановено е решение, с което искът е отхвърлен като неоснователен и НП е потвърдено.

- Гр. дело №2430 по описа на Районен съд Бургас за 2025 г.

Ищец: „ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

Ответник: „СИМУРГ БГ“ ООД

Цена на иска: 6949.65 лева

Етап на делото: размяна на книжа по чл. 131 ГПК

- Ч.Т.Д.  № 262 по опис на Окръжен съд Варна за 2025 г.

Иск с пр. осн. чл.390 ГПК, ЧЛ.364а КТК и Международна конвенция за арест на кораби от 1999 г.,чл.1, ал.1, т. м, т. н.

Ищец: „ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

Ответници: Чарли Шипинг Лтд. ; Уайт Рок Корпорейшън Лтд.

Цена на иска: 286 752.68 Евро

Етап: допуснато е предварително обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на арест на кораб LEONID ZAYAKIN; вземането е събрано в цялост ведно с разноските.

- ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 2025/4123

19-та Изпълнителна служба – Измир, Турция

Основание: Искане за възстановяване на сума, платена по проформа фактура от 14.06.2024 г., за неизпълнена поръчка.

Страни по делото:

Кредитор: ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

Представляван от адв. Енес Ердоган

Адрес на пълномощника: Истанбул, Maslak Mah., Beybi Giz Plaza

Длъжник: YİĞİT ÖZYİĞİT NOVA VALF SANAYİ,ЕИК/Данъчен номер: 57175252598

Адрес: Гюрпънар 7232/9 No:39A, Борнова, Измир, Турция

Цена на иска: Главница: 8.070,00 EUR;

Лихва: 113,00 EUR (натрупана от 26.09.2024 г.)

Общо към момента: 8.183,00 EUR

Основание: Искане за възстановяване на сума, платена по проформа фактура от 14.06.2024 г., за неизпълнена поръчка.

Етап на делото: тече процедура по връчване на книжа.

2.3. Информация за събрани съдебни и присъдени вземания.

Към края на първото полугодие на 2025 г. Дружеството няма присъдени вземания.

  - Информация за начислени глоби, санкции, неустойки. Информация за щети, брак и изплатени застрахователни обезщетения.

За отчетния период „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД няма получени застрахователни обезщетения както и начислени неустойки, санкции, глоби.

  - Информация по отписани вземания – причини.

Дружеството няма отписани вземания през отчетния период.

2.6. Информация по нововъзникнали задължения – причини. Анализ на възрастовата структура на задълженията.

За отчетния период 01.01.2025 – 30.06.2025 г., краткосрочните търговски задълженията на Дружеството възлизат на 16 381 хил. лв., както следва:

- Задълженията към доставчиците са 1 785 хил. лв.

- Задължения по получени аванси от клиенти са в размер на 12 088 хил. лв.

- Задължения към персонала 1 478 хил. лв.

- за заплати към персонала 562 хил. лв.;

- за социални осигуровки 249 хил. лв.;

- пенсионни и други задължения към персонала 667 хил. лв.;

- Задължения към свързани лица 739 хил. лв.

- Задължения за  данъци 120 хил. лв.

- Задължения по получени гаранции 90 хил. лв.

- Други текущи задължения 81 хил. лв.

- Продукти, пазари и маркетингова политика.

3.1. Търговска политика и дейност – по направления на реализация. Анализ на средата за реализация на продукцията/услугите.

През второто тримесечие на 2025 г. се наблюдава ниска натовареност и реализирани приходи под прогнозните стойности. За периода са изпълнени успешно 9 договора за кораборемонт, но стойностите по тези договори са значително по-ниски от обичайните.

Приключен е договор за престой на два комплекса буксир-баржа, като същият е удължен с още 6 месеца – до края на календарната година. Завършен е дълъг ремонт на кораб „Шквал“ с бордови номер 63 за състава на ВМС.

Основни направления в дейността:

През периода април-юни 2025 г. основните дейности на Дружеството продължават да бъдат кораборемонт и корабостроене. Извършвани са ремонти на кораби за генерални и насипни товари, специализирани и военни кораби. Успешно са спуснати на вода вторият и третият бетонен понтон от общо пет за новостроящия се плаващ док FA2312HDD. Останалите два понтона се очаква да бъдат спуснати на вода средата на месец август и началото на септември 2025 г. Междувременно вече спуснатите понтони се монтират и формират основния корпус на съоръжението.

Маркетингова и търговска политика:

Въпреки сравнително ниското натоварване през тримесечието, големи усилия са насочени към разширяване на пазарите и привличане на нови клиенти. В следващия отчетен период предстои да бъде докуван буксир на румънска компания - нов клиент за завода, също ще се изпълнява голям по обем ремонт на кораб тип дълбачка Кенфорд. Проведени са срещи и преговори с настоящ партньор – корабодържател на дълбачки, участващи в удълбочаването на канала. Поради значителния обем работа от тяхна страна, компанията е отправила искане за по-добри условия и ексклузивни ценови предложения. В момента предложението се разглежда, като се планира предоставяне на по-конкурентни условия.

Силното маркетингово присъствие на Дружеството в социалните мрежи позволява на настоящи и бъдещи клиенти и партньори да се запознават непрекъснато с настоящите актуални проекти, по които работим, както и да следят развитието на тези, които смятаме за значими. Активността ни със сигурност се забелязва и от конкурентни заводи в страната и чужбина, за което получаваме непрекъснато суперлативи. Името ни е разпознаваемо и добре познато. В бранш като нашия е важно да изпъкваш с маркетингово присъствие, особено когато конкуренцията е толкова голяма.

Стратегически проекти и перспективи:

От 13.06.2024 г. е в сила договор за строителство на хибриден плаващ док с хърватската компания Adria Docks. Проектът се движи по график и се очаква да бъде завършен до края на 2025 г.

През отчетното тримесечие бяха проведени и преговори с Iskra Shipyard за ново строителство на плаващ док. В момента сме на финален етап на договаряне и предстои подписване на договор, което ще разшири портфолиото от стратегически проекти на предприятието.

Въпреки отчетената ниска натовареност през второто тримесечие на 2025 г., Дружеството запазва позитивни прогнози за годината. Очаква се натовареността през следващите месеци да компенсира пропуснатото и да реализира положителен финансов резултат в края на 2025 г.

3.2. Логистично и материално-техническо осигуряване на дейността.

През отчетното второ тримесечие на 2025 г. основният акцент на дейността на Отдел „Материално и техническо снабдяване“ е в организиране на доставките на консумативи, резервни части и всичко съпътстващо производствената и оперативна дейност на завода, като се следи и се избират най-конкурентни оферти спрямо цена-качество-срок. При възможност се осъществяват директни контакти със заводи-производители, с цел подобряване условията и цените по доставките. Успешно са подновени договорите на всички доставчици на консумативи, материали и суровини. Непрекъснато се търсят конкурентни оферти и се проследяват нови фирми на пазара. Отдел МТС не се ограничава в отношения с едни и същи доставчици, а цели постоянно конкуриране на всички фирми и съпоставяне на оферти с оглед получаване по-добри условия и цени.

3.3. Производствена дейност

Към 30.06.2025 г. е произведена специална продукция за 1 791 хил. лв. при заложени 1 791  хил. лв. в актуализирания бизнес плана – изпълнението. Относителният дял на продукцията за МО спрямо общо произведената специална продукция за периода е 100%.

Ремонтираната гражданска продукция възлиза на 8 684 хил. лв., при заложени 8 130 хил. лв. в актуализирания бизнес план, преизпълнението е 7 % и представлява 83 % от цялата произведена продукция.

Основен дял в производственото оборудване в Дружеството заемат доковите съоръжения със заетост през първото тримесечие на 2025 г. както следва:

- Брой докувани обекти:

- ДОК 2 и стапели – 25 кораба.

- ДОК 1 – 6 кораба.

- Брой завършени кораби: 20 бр.

- Натовареност на доковите съоръжения: 54 %

  - Продуктово и технологично развитие. Иновации. Нови изделия и прототипи.

- новият уебсайт на дружеството предстои да бъде активен скоро;

- стартира доработване на допълнителни панели към Информационна система за управление на процесите.

- Системи за управление на качеството, лицензи, патенти и права на интелектуална и индустриална собственост.

4.1.  В Дружеството са внедрени Системи за управление на качеството, както и „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД притежавани права върху обекти на индустриална собственост. За текущия отчетен период са налице следните нововъзникнали обстоятелства във връзка със сертификатите, патенти и други права:

Придобити сертификати по стандарти за качество, или други международно признати стандарти, както следва:

Министерство на отбраната “ Политика по въоръжението “ 10.01.2001 г. “ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД – е присвоен NCAGE – код  000LU на производител/търговец по НАТО – ДПВ.

Сертификат – AQAP – 2110 Серия СК №259/2023:

- Комплексен ремонт, модернизация на подводни и надводни военни и граждански плавателни съдове и съоръжения; проектиране, производство и ремонт на корабна и обща машиностроителна продукция; строителство на малотонажни плавателни съдове с общо и специално предназначение.

Подновен - 14.06.2023 г.

Валиден до 14.06.2025 г.

ПРОВЕДЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН  ОДИТ- 07/09.07.2025 г.

Сертификат за качество №45350/24/S ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството”:

- Кораборемонт и преустройство на търговски кораби;

- Корабно проектиране и корабостроене;

- Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници.

Подновен - 12.07.2024 г.

Валиден до 12.08.2027 г.

ПРОВЕДЕН НАДЗОРЕН ОДИТ – 01/02.07.2025 г.

Сертификат за качество №EMS -9928/S ISO 14001:2015 “Системи за управление по отношение на околната среда“:

- Кораборемонт и преустройство на търговски кораби;

- Корабно проектиране и корабостроене;

- Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници.

Подновен - 12.07.2024 г.

Валиден до 06.09.2027 г.

ПРОВЕДЕН НАДЗОРЕН ОДИТ – 01/02.07.2025 г.

Сертификат за качество №OHS -5352 ISO 45001:2018 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа“:

- Кораборемонт и преустройство на търговски кораби;

- Корабно проектиране и корабостроене;

- Кораборемонт и модернизация на военни кораби и подводници.

Подновен - 12.07.2024 г.

Валиден до 06.09.2027 г.

ПРОВЕДЕН НАДЗОРЕН ОДИТ – 01/02.07.2025 г.

Свидетелство № WWW A 0002EN -  одобрение за изработка на заварочни изделия и конструкции.

- Обхват на дейност - корпус и корпусно оборудване, тръбарски системи.

Издаден - 09.05.2023 г.

Валиден до 05.08.2026 г.

Удостоверение № В 140

“ТЕРЕМ  - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД е вписан в Регистъра на държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен  № 140, като лице, което извършва поддържане и ремонтиране на:

1.	Съдове, работещи под налягане;

2.	Резервоари по § 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане;

3.	Метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ;

4.	Автомобилни   газови   уредби   за  компресиран   природен   газ   или   втечнени въглеводородни газове:

5.	Ацетиленови уредби;

6.	Мостови, козлови, портални и кулови кранове и релсовите пътища към тях, и стрелови  кранове, монтирани на автомобили, или на самоходни/несамоходни шасита.

Издадено - 03.12.2008 г.

Ежегодно се потвърждава – ноември/декември – ИДТН (протокол от проверката)

Лицензия № 823 за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност;

- Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уредби или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

- Подвижни работни площадки.

Държавна агенция за метрология и технически надзор

Издадена - 31.01.2023 г.

Ежегодно се потвърждава – ноември/декември – ИДТН (протокол от проверката)

4.2. Екология.

- Ежемесечен отчет в НИСО към ИАОС  за дейности по отпадъците;

- Извършвани  ежемесечни и тримесечни акредитирани пробонабирания и анализи на води-отпадъчни,  дъждовни,  подземни в съответствие с действащо Разрешително;

- Резултатите от т. 4.2.2. се предоставят в Регионална инспекция по Околната среда и Водите Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“;

- Предадени  формирани отпадъци  за последващо третиране на лицензираните фирми и оформяне на съпътстваща документация;

- Извършен акредитиран мониторинг- води и контрол на Рекултивирано депо  за неопасни отпадъци на територията на „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски Арсенал - Варна”. Резултатите са представени на  контролиращите органи: РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция  „Черноморски район“;

- Извършен мониторинг на отпадъчни, дъждовни и подземни – ежемесечни и тримесечни.  Резултатите представени на  контролиращите органи: РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция  „Черноморски район“;

- Контролни проверки от община Варна Дирекция Екология за състоянието на намиращите се на територията на предприятието сондаж. Няма констатирани нередности и предписания.

5. Управление на човешките ресурси.

5.1. Осигуреност на предприятието с работна сила и анализ на производителността на труда

| № по ред | Показатели | Мярка | Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА за периода | Отчетни данни за периода | Отклонения | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средно списъчна численост на персонала в края на периода | чов. | 370 | 367 | -3 | -0.81% |
| 2 | Средства за работна заплата (без социалните разходи) | х. лв. | 5 958 | 4 564 | -1 394 | -23.40% |
| 3 | Средна месечна работна заплата на едно лице (без социалните р-ди) | лв. | 1 603 | 1 393 | -210 | -13.10% |
| 4 | Производителност на труда на едно лице от персонала на база приходи от продажби за 1 месец | лв. | 26 814 | 28 542 | 1 728 | 6.44% |

Към 30.06.2025 г. в Дружеството работят 365 човека - средно списъчен състав, без включени майки (ССС).

5.2. Система на заплащане на труда и анализ на използването на работното време.

В Дружеството се прилагат следните системи за заплащане на труда:

- сделна;

- договорено брутно трудово възнаграждение;

На сделна система са работниците от основното производство. На договорено брутно трудово възнаграждение са всички служители неангажирани пряко в производството, работниците от спомагателните отдели, работници в основното производство извършващи спомагателни дейности и ниско квалифицирани работници.

| ЗА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ |  |
| --- | --- |
| Отработени човекодни | 35 303 |
| Неотработени човекодни | 9 152 |
| - от които в платен отпуск | 5 699 |
| ЗА ЕДИН РАБОТНИК |  |
| Отработени човекодни | 96.86 |
| Неотработени човекодни | 25.10 |
| - от които в платен отпуск | 15.36 |

5.3. Политика по повишаване квалификацията на персонала

Дружеството поддържа нужната компетентност на специалистите ангажирани в производството както и тези, отговарящи за дейността на ИСУ, чрез ежегодното им обучение. За съжаление почти не се намират млади кадри за работа, тъй като заплащането, към което се стремят, е непосилно за Дружеството.

5.4 Информация за новоназначени и освободени (в т.ч. пенсионирани) служители. Промени в организационната структура, щатното разписание, длъжностните характеристики. Други административни дейности.

|  | към 30.06.2025 г. | към 30.06.2024 г. |
| --- | --- | --- |
| Назначени | 9 | 10 |
| Освободени | 9 | 14 |

Няма промяна в организационната и управленска структура на Завода през отчетното тримесечие.

5.5. Здравословни и безопасни условия на труд и допуснати трудови злополуки през периода (леки, средни, тежки) - мероприятия, среда, причини за злополуките.

Опазването на здравето и безопасността при работа е основа, върху която се извършва  цялостната дейност на  „ТЕРЕМ КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД.

През второ тримесечие на 2025 година дейността по безопасност и здраве при работа е с акцент към превантивен контрол по спазването на изискванията за осигуряване на безопасност в трудовата дейност на работещите в Дружеството, за поддържане на устойчивата тенденция на намаление на трудови злополуки, както и за спазване техническите, технологическите и безопасните изисквания при експлоатацията на машините, съоръженията и уредите по цехове и по ремонтираните кораби.

През отчетното тримесечие няма регистрирана трудова злополука. В Дружеството са проведени следните мероприятия по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, в това число и предвидените технически мероприятия, организационни и санитарно-технически мерки съгласно „План за действие по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ”ТЕРЕМ КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА” ЕООД”:

- извършван е ежедневен оперативен контрол и проверки по работните места и работните площадки, взети са незабавни мерки по отстраняване на допускани нарушения на нормите за безопасна работа;

- осъществени са ежемесечни проверки по всички структурни звена в Дружеството, съгласно въведената интегрирана система на управление, отразени с Чек-листи;

- контролира се срока на годност на удостоверенията за преминато обучение по правилника за безопасност и здраве при работа по ел. обзавеждането с напрежение до 1000V за персонала на външни фирми, работещи на територията на Дружеството (заварчици, корпусници и ел. монтьори);

- проведени начални инструктажи за подизпълнители и всички други лица посещаващи производствени звена на предприятието (през настоящия период са проведени инструктажи по БЗР на 423 лица включително и новоназначените в Дружеството);

- проведени инструктажи по безопасност на  труда на чуждите граждани (инспектори, техници и други представители на корабособствениците):

  - Посещаващи Дружеството - до момента инструктирани 1685 лица;

  - За отчетния период второ тримесечие - 364,

на всеки посетител се дава информационна дипляна с правилата за безопасност на територията на завода.

- своевременно е осигурявана безплатна храна на работещите, лични предпазни средства и специално работно облекло;

- извършени ремонтни дейности, осигуряващи здравословни условия на труд и санитарно-битово обслужване на работници и служители в дружеството;

- извършван е постоянен контрол за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- извършван е периодичен контрол за употреба на алкохол на работното място, а на служителите от отдел Автотранспорт и сутрин преди започване на работа;

Извършва се постоянен контрол на съоръженията и при констатиране на нередности, съоръжението се спира от експлоатация до отстраняване на несъответствията.

През отчетния период няма инциденти със служители на завода и подизпълнители.

5.6. Социално сътрудничество – дейности по КСС, социална програма и други

Трите СО (синдикални организации), към настоящия момент са легитимно представени в Дружеството, както и техните представители в Съвета за Социално Сътрудничество (ССС).

С взаимно разбиране Ръководството успешно успява да запази социалния мир в Дружеството.

Няма индикации за социално напрежение и няма проблеми, по които да се дават предложения за тяхното решаване. Нивото на диалог в Дружеството между Ръководство и социалните организации е на много добро ниво.

Численият състав на членовете от отделните синдикални организации в  “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД през отчетния период се движи в следните граници:

- ФНСО – БА към КНСБ –  16 %

- СО НС “ ОТБРАНА” към КТ “ Подкрепа” – 20 %

- СО при РПС “ Промяна “ – 59 %

- Присъединени към КТД – 5 %

5.7. Информация за проекти, свързани с човешките ресурси – етап на изпълнение, постигнати цели; намерения за кандидатстване (програма, стойност на проекта, схема за финансиране)

За периода Дружеството няма такива проекти.

- Управление на материалните ресурси на дружеството.

  - Информация за новопридобити (закупени или създадени по стопански начин) активи – материални и нематериали. Оценка на срока на откупуване, възвръщаемостта на инвестицията и ползата от нея. Разходи за текуща поддръжка и текущи (некапитализиращи) ремонти

| № по ред | Показатели | Мярка | Разчет по БИЗНЕС ПЛАНА за периода | Отчетни данни за периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции, в т.ч. | х.лв. |  | 180 |
| 1.1. | - придобити | х.лв. |  | 153 |
| 1.2. | - в процес на доставка/ изграждане | х.лв. |  | 27 |
| 1.3. | - изградени по стопански начин | х.лв. |  |  |

През отчетния период 01.01.2025 – 30.06.2025 г., направените инвестиции и разходи за текущо поддържане на машини, съоръжения и сграден фонд, се изпълняват в съответствие с възникналите проблеми и необходимости, съобразени с финансовите възможности на Дружеството.

    - За подобряване производителността на труда, енергоемкостта, материалоемкостта, качеството на произведената продукция и подобрението на условията на труд през първото полугодие на 2025 година са закупени машини, съоръжения и автомобили на стойност – 153 хил. лв.

    - Машини, съоръжения и оборудване  –  29 хил. лв.

    - Транспортни средства – 56 хил. лв.

    - Стопански инвентар – 68. хил. лв.

    - Извършените ремонти с цел подобряване условията на труд и съхранение на ДМА са на стойност – 43 хил. лв.

Ремонт и поддръжка на оборудване; 42. Ремонт и поддръжка на съоръжения; 9.

Разходите за текущи ремонти са необходими в резултат на остарялото производствено оборудване, работа в корозионна среда (морска вода), голям обем на номенклатурата на ремонтните дейности, отдалеченост на Дружеството и голямата вътрешнозаводска инфраструктура. Според оценката на закупените и ремонтирани ДМА се определя срока на възвръщаемостта на направените разходи – от 3 до 4 години.

6.2. Политика по управление на оборотния капитал – оценка на ефективността и предложения за оптимизиране. Анализ на тенденциите в показателите за ликвидност и обращаемост.

Целта на Ръководството на Дружеството е да постигне намаляване размера на необходимия оборотен капитал за поддържане и осигуряване на дейността. Това може да се постигне по следните начини:

  - намаляване на материалните запаси, чрез ускоряване обращаемостта на материалите /поддържане на по – малки наличности, съкращаване на производствените процеси и др./;

  - съкращаване сроковете за събиране на вземанията.

Нетният оборотен капитал на Дружеството към 30.06.2025 г. е равен на стойността на текущите активи, редуцирана със стойността на текущите задължения: 24 865 хил. лв. – 16 381 хил. лв. = 8 484 хил. лв.

Съществени показатели за финансовото състояние на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД са показателите за ликвидност и финансов риск /коефициент за задлъжнялост/ .

Показатели за ликвидност :

- Коефициент за обща ликвидност – Текущи активи/Текущи пасиви

24 865 хил. лв./ 16 381 хил. лв.  = 1.52

- Коефициент за бърза ликвидност (Текущи вземания + Текущи инвестиции + парични средства) : ТЗ

9 603 хил. лв./ 16 381 хил. лв. = 0.59 (включително вземани от свързани предприятия)

- Коефициент за абсолютна ликвидност –  Парични средства : ТЗ /неотложни плащания/

1 397 хил. лв./ 2 716 хил. лв.  = 0.51

Показател за финансов риск / коефициент за задлъжнялост/:

- Коефициент за задлъжнялост – Пасиви : собствен капитал

16 863 хил. лв./ 14 913 хил. лв. = 1.13

- Финансиране/заеми/кредити

| Източник на финансиране, в т.ч. заеми, кредити, финансиране по програми | Цел на финансирането | Стойност на финансирането | Номер на договора за финансиране | период на погасяване на привлечения ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Междинни цели, обръщане на внимание и други дейности.

8.1. Информация за степента на изпълнение на задачите, заложени за текущия период, в т.ч. преки задачи от едноличния собственик на капитала „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД.

Всички преки задачи за отчетния период, поставени на Дружеството от едноличния собственик на капитала – „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, за изпълнени в срок.

8.2. Предстоящи средносрочни и дългосрочни задачи, формулирани по планови хоризонти.

  - реализиране  на обществени поръчки от МО на Р. България за ВМС;

  - форсиране на ремонтните работи по договорираните обекти, завършване на отремонтираните етапи и тяхното финансово приключване;

  - привличане на нови клиенти за ремонт на граждански кораби  с цел оптимално натоварване на мощностите и персонала на Дружеството;

  - пренасочване на производствени ресурси към корабостроене, обусловено от очаквано понижение на нуждите от кораборемонт. Последното се основава на изтеклия гратисен период за инсталиране на баластни системи на всички кораби, както и на повишените транзитни такси за преминаване на проливите при Босфора и Дарданели;

  - Завършване на проект по Договор за строителство на хибриден плаващ док с Хърватска компания „Адриа Докс“.

8.3. Информация за извършени проверки от държавни контролни органи през отчетния период.

Не са извършвани проверки от Дирекция „Морска Администрация” – Варна и Териториална дирекция „Държавен резерв” – Варна.

8.4. Информация за изразходвани средства по ОМП.

За отчетния период не са изразходвани средства по ОМП. Дружеството е получило авансово плащане по договора за ОМП.

8.5.  Текущи дейности на Управителя свързани със системата за вътрешен контрол в Дружеството.

През  първото  полугодие  на  2025 година  се  извършват текущи инвентаризации в Дружеството. През периода са реализирани 3 /три/ броя приемо – предавания на дълготрайни материални активи /ДМА/, утвърдени са 6 /шест/ броя протоколи за извеждане от употреба на ДМА и съответно са издадени 6 /шест/ броя заповеди за същото

8.6. Изводи, рискови области, предложения и искания за съдействие от страна на СД на “Терем” ЕАД

След направения анализ на изпълнението на производствената програма за отчетеното полугодие на 2025 година, възникват следните изводи:

Периодът на второ тримесечие се характеризира с по-ниска натовареност и използваемост на съоръженията в сравнение с предходното тримесечие на 2025 г. Това води до нуждата от усилена работа на Ръководството в посока разширяване на пазара, иницииране на контакти с международни компании, нови за Дружеството.

Усилията на екипа даде резултат и към настоящия момент вече е потвърдено предстоящо докуване на плавателен съд от румънски корабособственик, който за първи път ще работи с Дружеството ни.

Проведени са срещи с дългогодишен наш партньор, с който се обсъждат възможности за по-дългосрочно сътрудничество във връзка с поддръжка на кораби тип „дълбачка“.

По проекта за ново строителство за хърватската компания „Адриа Докс“ се работи усилено, за отчетния период се отбелязва значителен напредък в работата. Завършването на проекта е планирано да се осъществи до края на месец октомври 2025 г.

Прогнозите за натовареност на съоръженията през следващо отчетно тримесечие са добри. Графикът на предстоящите кораборемонти се запълва. Това ще доведе до пълна ангажираност на наличния производствен персонал, както и ще наложи включването на подизпълнители.

В заключение, въпреки отчетената по-слаба динамика през тримесечието, екипът запазва увереност в позитивната тенденция за втората половина на годината. Продължава работата по привличане на нови клиенти, а очакваните поръчки и вече започнатите дейности дават основание за оптимизъм относно постигането на финансовите цели до края на календарната година.

С УВАЖЕНИЕ,

ДАНАИЛ СЛАВОВ

Управител

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД